##### ПРОТОКОЛ № 270

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения: 02 декабря 2016 года.

Форма проведения: очная.

Время начала заседания: 15.00 мск.

Время окончания заседания: 18.45 мск.

Дата составления протокола: 06 декабря 2016 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

| В заседании принимали участие 10 (десять) членов Совета директоров: | С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.В. Раков, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, |
| --- | --- |
| В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров | А.А. Ожерельев, О.Н. Дорошенко, Д.А. Чевкин, Н.И. Сасин Е.Б. Гринкевич |

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: С.А. Архипов, Главный советник                      ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: О.Б. Гайдей.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

- Тхакахова Иветта Владимировна – Первый заместитель Генерального директора

- Шувалов Владимир Владимирович – Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

- Чернов Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

- Аликов Константин Батырбекович - Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

- Осипова Нина Николаевна - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата

- Решетников Михаил Юрьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

- Поляков Сергей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и СМИ

- Коков Алим Арсенович – И.о. заместителя Генерального директора по безопасности

- Циканов Арсен Махмудович – Директор Департамента энергосбытовой деятельности

- Макушин Вадим Васильевич - Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению

- Кумукова Марина Халитовна – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

- Темирбулатов Аубекир Пилялович – Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления

- Штурбин Денис Сергеевич – Заместитель начальника Департамента управления собственностью-начальник отдела консолидации электросетевых активов

Присутствующие от ПАО «Россети»:

- Колесников Антон Сергеевич - Советник

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр).

2. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии.

3.  О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

4. О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр).

По вопросу слушали: М.Х. Кумукову

В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.С. Колесников,                        Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, А.В. Чернов, Д.Л. Бохун.

Решение:

- Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) (далее – Протокол Правления) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

- Поручить Генеральному директору Общества доработать и согласовать с ПАО «Россети» обоснование дефицита средств группы компаний МРСК Северного Кавказа в размере 9,7 млрд рублей (п. 2.2 Протокола Правления).

Срок: 01.02.2017.

- Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016:

    - Установить организационно-распорядительным документом Общества персональную ответственность менеджмента и сроки по каждому пункту Протокола Правления;

    - Установить организационно-распорядительным документом порядок расходов по п. 2.5.2 Протокола Правления по каждому филиалу Общества;

    - При вынесении на рассмотрение Советом директоров Общества материалов по вопросу об исполнении решений Правления ПАО «Россети» представлять информацию о расходах, закрепленных в организационно-распорядительном документе, указанном в пункте 3.1.2. настоящего решения Совета директоров, начиная с  декабря 2016 года.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: О.Н. Дорошенко.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии.

По вопросу слушали: К.Б. Аликова.

В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.С. Колесников,                          Ю.В. Зайцев,  А.В. Раков, А.В. Чернов, К.Б. Аликов, А.А. Коков, М.Ю. Решетников.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1.1. невыполнение по группе компаний МРСК Северного Кавказа запланированного показателя величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 10 месяцев 2016 года (фактический уровень потерь электроэнергии составил 23,73% при плане 19,59%, в том числе по филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» факт 33,00% при плане 21,95%, по АО «Дагестанская сетевая компания» факт 36,21% при плане 25,41%, по АО «Чеченэнерго» факт 33,19% при плане 27,09%).

2.1.2. положительную динамику снижения уровня потерь электроэнергии относительно фактических показателей аналогичного периода 2015 года на 0,15%, в том числе:

- по филиалу «Ставропольэнерго» снижение на 0,37%;

- по филиалу «Севкавказэнерго» снижение на 1,68%;

- по филиалу «Каббалкэнерго» снижение на 0,11%;

- по филиалу «Карачаево-Черкесскэнерго» снижение на 0,97%;

- по АО «Чеченэнерго» снижение на 6,41%;

- по филиалу «Ингушэнерго» снижение на 16,66% (без учета разногласий);

- по АО «Дагестанская сетевая компания» снижение на 7,69% (без учета разногласий).

3. Поручить Генеральному директору Общества в составе материалов по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии» представить:

3.1.1. Информацию о реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в рамках предусмотренных в бюджете на 2016 год средств в объеме  21,2 млн руб. с НДС;

3.1.2. Плановые и фактические показатели по запланированным и реализованным мероприятиям по снижению потерь электроэнергии, включенным в План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества.

4. Рекомендовать Генеральному директору Общества рассмотреть дополнительные мероприятия по организации работы по снижению потерь в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совету директоров  в разрезе:

- включения их в разрабатываемую «Целевую программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ДЗО на 2017 год и период до 2021 года»;

- определения объемов и графиков работ в понедельной разбивке первоочередных мероприятий (актуализация электрических схем, инвентаризация абонентских база данных и контрольный съем показаний приборов учета, установки балансовых приборов учета);

- пересмотра системы мотивации работников Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества о результатах исполнения п. 4 настоящего решения Совета директоров доложить в рамках вопроса «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии».

Срок: 20.12.2016

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, О.Н. Дорошенко, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко,                        Д.А. Чевкин.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

По вопросу слушали: В.В. Шувалова.

В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, А.С. Колесников,                            Ю.В. Зайцев,  А.В. Раков, А.А. Ожерельев, Т.И. Иванова, В.В. Тощенко, К.Б. Аликов, В.В. Шувалов, М.Ю. Решетников.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совету директоров.

2. Отметить:

2.1.1. фактическое выполнение Комплексной программы за 10 месяцев 2016 года - 177 млн руб. без НДС (209 млн руб. с НДС) при плане 359 млн руб. без. НДС (423 млн руб. с НДС), в том числе:

- Республика Дагестан – 1 млн руб. без НДС (1,3 млн руб. с НДС) при плане 151 млн руб. без НДС (179 млн руб. с НДС),

- Чеченская Республика – 176 млн руб. без НДС (208 млн руб. с НДС) при плане 207 млн руб. без НДС (244 млн руб. с НДС);

2.1.2. крайне неудовлетворительную ситуацию по реализации Комплексной  программы в Республике Дагестан за 10 месяцев 2016 года.

2.1.3. невыполнение установленных Советом директоров сроков по завершению Комплексной программы;

2.1.4. подтверждение Генеральным директором Общества планируемого завершения Комплексной программы в Чеченской Республике до конца 2016 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016:

3.1.1 проработать возможность завершения реализации Комплексной программы в Республике Дагестан хозяйственным способом (соответствие законодательству, бухгалтерскому учёту, нормативным документам Минэнерго, действующему договору подряда от 25.05.2016 № 035/2016, заключенному с                  ООО СК «ЭнергоПрогресс»);

3.1.2 представить предложения, подверженные расчетами, по минимально возможным срокам завершения Комплексной программы по Республике Дагестан (как с учетом работы с подрядчиками, так и при условии применения хозяйственного способа завершения Комплексной программы);

3.1.3. при планировании сроков по пп. 3.1.2. настоящего решения Совета директоров предусмотреть:

- синхронизацию поставок и выделяемых ресурсов для проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

-   мероприятия по обеспечению автоматизированного опроса приборов учета не менее 95% от проектного уровня;

-   мероприятия, необходимые для формирования пофидерных балансов электроэнергии на уровне 6/10-0,4кВ.

3.1.4. в составе материалов по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа» представить информацию по исполнению подрядными организациями действующих договоров и принимаемых Обществом мерах в случае нарушения ими обязательств по договорам.

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,                   А.В. Раков, Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.

«ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: О.Н. Дорошенко.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов.

По вопросу слушали: М.Ю. Решетникова

В обсуждении вопроса приняли участие: С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев,                              А.С. Колесников, А.В. Раков, Д.Л. Бохун, М.Ю. Решетников.

Решение:

1. Отметить:

1.1. отсутствие результатов работы по консолидации электросетевых активов за 10 месяцев 2016 года;

1.2. невыполнение региональными органами исполнительной власти в установленные сроки подписанных дорожных карт (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика).

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016 представить Совету директоров:

2.1. отчет об исполнении Программы консолидации электросетевых активов, утвержденной решением Совета директоров от 30.09.2015 (Протокол от 02.10.2015 №211) (далее – Программа консолидации);

2.2. предложения по корректировке Программы консолидации;

2.3. расчет экономических последствий для Общества в случае расторжения договоров аренды имущества с АО «Ессентукская сетевая компания» и                             АО «Ставропольэнергоинвест».

Голосовали «ЗА»: С.А. Архипов, Д.Л. Бохун, А.А. Ожерельев,  А.В. Раков,                   Т.И. Иванова, Н.И. Сасин, В.В. Тощенко, Д.А. Чевкин.                                   «ПРОТИВ»:  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Ю.В. Зайцев, О.Н Дорошенко.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – информация о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр)*.

Приложение №2 – информация о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии*.

Приложение №3 - дополнительные мероприятия по организации работы по снижению потерь*.

Приложение №4 - информация о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа*.

*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров		          С.А. Архипов

Корпоративный секретарь                                                                              О.Б. Гайдей