##### ПРОТОКОЛ  № 115

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,                                      ул.   Подстанционная, д. 18.

Дата проведения: 30 октября 2012 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 02 ноября 2012 года.

Всего членов Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Шукшин Владимир Семенович

Ромейко Дмитрий Игоревич

Демидов Алексей Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Дьяков Федор Александрович

Иванов Николай Никитович

Осипов Александр Михайлович

Бердников Роман Николаевич

Не принимали участия в голосовании:

Лихов Хасан Муштафаевич

Неганов Леонид Валерьевич

Новиков Олег Анатольевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о  кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

2. Об утверждении скорректированного Плана реализации стратегии                       ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

3. О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД».

4. О рассмотрении расширенного отчета Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества за 1 полугодие 2012 года.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании электросетевого комплекса Общества.

9.  О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за                   2 квартал 2012 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и                       1 квартала 2012 года.

12. Об утверждении плана мероприятий, направленных на ликвидацию  отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающего графики ликвидации отставаний по Комплексной программе.

13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция».

14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года.

15. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол №111 от 27.08.2012) по вопросу №10 повестки дня заседания.

16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года.

17. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года.

18. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Администрации города Пятигорска.

19. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании  Совета директоров Общества, за 2 квартал 2012 года.

20. Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

21. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

23. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о  кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

1.	Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Отметить превышение максимально допустимого лимита по покрытию долга, а также целевого лимита по текущей ликвидности.

3.	Отметить неисполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, в части пункта 3.3.2.

4.	Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении скорректированного Плана реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Решение:

Утвердить скорректированный План реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД».

Решение:

Одобрить прекращение участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД» на следующих существенных условиях:

- отчуждаемый непрофильный актив – доля в уставном капитале ООО «Энергострой ЛТД» в размере 0,01%;

- номинальная стоимость доли ОАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ООО «Энергострой ЛТД» по состоянию на 30.06.2012 составляет 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения:

- продажа остальным участникам долевой собственности и
ООО «Энергострой ЛТД» с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемой доли, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (Отчет об оценке № 5636-1), и составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;

- при отказе остальных участников долевой собственности от покупки отчуждаемой доли, продажа осуществляется на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива;

- начальная цена аукциона по отчуждению доли равна рыночной стоимости отчуждаемой доли, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (Отчет об оценке №5 636-1), и составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;

- порядок (срок) оплаты доли - до перехода права собственности на долю не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца;

- в случае признания открытого аукциона по отчуждению доли несостоявшимся, осуществить продажу доли в порядке и способами, утвержденными решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.09.2008 №4 с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении расширенного отчета Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.

Решение:

Принять к сведению расширенный отчет Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества за 1 полугодие 2012 года.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами.

Решение:

1.	Утвердить Стандарт управления производственными активами Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внедрение внутреннего документа Общества «Стандарта «Управление производственными активами в Обществе» до 01.11.2012.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании электросетевого комплекса Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании электросетевого комплекса Общества согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2012 года.

Решение:

1.	Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее Комплексная программа) за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»                       П.А. Сельцовскому:

2.1.	обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на недопущение возникновения отставаний по установке приборов учета электроэнергии по Комплексной программе, по итогам 2012 года.

Срок - постоянно.

2.2.	рассмотреть возможность выполнения всего объема работ по Комплексной программе опережающими темпами в срок до 30.06.2013 г., представить информацию об исполнении на заседание Совета директоров Общества.

Срок - 01.04.2013г.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №12: Об утверждении плана мероприятий, направленных на ликвидацию  отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающего графики ликвидации отставаний по Комплексной программе.

Решение:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающий графики ликвидации отставаний по Комплексной программе, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовскому:

2.1. обеспечить безусловное выполнение Плана мероприятий по ликвидации отставания в рамках реализации Комплексной программы.

2.2. обеспечить рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества вопросов об исполнении Плана мероприятий в два этапа:

- за 9 месяцев 2012 года на ближайшем заседании Совета директоров Общества;

- по итогам 2012 года до 20.01.2013.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года.

Решение:

1.	Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Отметить отсутствие организации претензионно-исковой работы с подрядными организациями, недобросовестно выполнившими обязательства по договорам по состоянию на октябрь 2012 года.

3.	Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»                      П.А. Сельцовскому:

3.1.	обеспечить безусловное выполнение плана финансирования и капитальных вложений в 2012 году по объектам Комплексной программы в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО "МРСК Северного Кавказа" в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г., с учетом исполнения утвержденного на Совете директоров Общества плана-графика мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации объектов Комплексной программы.

Срок - 31.12.2012 г.

3.2.	закрепить ответственность за сотрудниками ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «Нурэнерго» и исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа», отвечающих за приёмку и подписание актов выполненных работ, за несоответствие объемов работ, подтвержденных актами сдачи – приемки выполненных работ по форме №КС-2, фактическим и за несоответствие принятых работ проектным решениям;

3.3.	в рамках плана-графика мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации объектов Комплексной программы разработать план мероприятий по ведению претензионно-исковой работы с подрядными организациями, недобросовестно выполнившими обязательства по договорам.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №15: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол №111 от 27.08.2012) по вопросу №10 повестки дня заседания.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол №111 от 27.08.2012) по вопросу № 13 повестки дня заседания согласно Приложению №13 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №16: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.7.29 - 1.7.39 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: пп. 1.2.1, 1.7.25.

4. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.7.25  - 1 квартал  2013 года.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №17: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года.

Решение:

1.	Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года:_____________

2.	Поручить и.о. Генерального директора Общества:

2.1.	не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2.	не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №18: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Администрации города Пятигорска.

Решение:

Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Администрации города Пятигорска для организации праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Пятигорска, в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №19: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании  Совета директоров Общества, за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании  Совета директоров Общества, за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №20: Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

Решение:

1. Утвердить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Северного Кавказа», согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Концепции в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами Общества.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №21: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Решение:

- Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на более поздний срок.

- Отметить необходимость доработки скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа».

- Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа».

- Вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 22 ноября 2012 г.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №22: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, заключаемого со  Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров.

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить перечисление денежных средств в размере, определенном в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 года.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №23: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

Решение:

1.	Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

2.	Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями №№ 18 - 43 к настоящему решению Совета директоров.

3.	И.о. Генерального директора Общества:

3.1.	осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

3.2.	предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения № 44 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров	           В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь                                                                              О.Б. Гайдей