Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

| 1. Общие сведения |
| --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр)»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение пп. 3.1.2. п. 3. решения Совета директоров Общества от 02.12.2016 (Протокол от 06.12.2016 №270) по вопросу №1. 3. Поручить Генеральному директору Общества в рамках исполнения пункта 2.2. решения Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) обеспечить представление Совету директоров Общества детального обоснования дефицита денежных средств, согласованного с профильными подразделениями ПАО «Россети» Срок: 01.03.2017 По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии»: 1. Отметить недостижение Обществом результатов по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии (планируемый эффект - 1 535,92 млн руб., фактический эффект – 584,21 млн. руб.). 2. Принять к сведению позицию менеджмента Общества об актуальности дополнительных мероприятий по организации работы по снижению потерь электроэнергии в филиалах и ДЗО Общества, отметив при этом отсутствие обоснований по исключению пункта о разработке Плана мероприятий по завершению Комплексной программы с проведением монтажа оборудования комплексной системы учета хозяйственным способом. 3. Рекомендовать Генеральному директору Общества: 3.1. Определить физические объемы, затраты, эффекты и источники финансирования актуальных мероприятий и учесть их при разработке Целевой программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях филиалов и ДЗО Общества на 2017-2021 гг. Срок: 01.02.2017. 3.2. Утвердить организационно-распорядительным документом Общества графики работ по выполнению первоочередных мероприятий в понедельной разбивке (актуализация электрических схем, инвентаризация абонентских баз данных, организация контрольного снятия показаний приборов учета, установка общедомовых и балансовых приборов учета) и представить их для контроля Советом директоров. Срок: 01.02.2017. По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: Отметить уровень исполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа: - по Республике Ингушетия – 100% (подтвержденное КС-14); - по Чеченской Республике – 100% (подтвержденное КС-14); - по Республике Дагестан – 71% (подтвержденное КС-2, КС-3). Отметить отсутствие в представленных материалах информации о мерах, предпринимаемых менеджментом ПАО «МРСК Северного Кавказа», направленных на ликвидацию отставаний и обеспечение завершения реализации Комплексной программы на территории Республики Дагестан. Поручить Генеральному директору Общества: Завершить выполнение необходимых мероприятий и обеспечить ввод в промышленную эксплуатацию объектов Комплексной программы на территории Шалинского, Урус-Мартановского и Грозненского РЭС Чеченской Республики. Срок – 26.12.2016. 3.2. Представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества скорректированный Директивный график завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан с указанием сроков поставки оборудования, завершения работ на объектах, согласованный с Департаментом капитального строительства ПАО «Россети». Срок – 26.12.2016. По вопросу № 4 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов»: 1. Отметить: - отсутствие результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов (план 20 тыс. у.е./11 ТСО, факт 0 у.е./0 ТСО). - следующие экономические последствия для Общества в случае расторжения договоров аренды имущества с АО «Ессентукская сетевая компания» и АО «Ставропольэнергоинвест»: снижение выручки - 2,3 млрд руб., что составляет 15% потери доли рынка, из них 1,2 млрд руб. компенсируются предполагаемыми платежами ТСО после установления тарифов, 1,154 млрд руб. снижением затрат; прибыль - 3 млн. руб. 2. Генеральному директору Общества направить проект актуализированной Программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» по консолидации электросетевых активов на 2017-2019 гг. с необходимым комплектом материалов в ПАО «Россети» для последующего вынесения на рассмотрение комиссии ПАО «Россети» по консолидации электросетевых активов. Срок: до 30.12.2016. По вопросу № 5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 неисполнение по итогам 9 месяцев 2016 года плановых параметров инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, в части освоения капитальных вложений на 23% (план 635 млн. руб. без НДС, факт 490 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 67% (план 2 495 млн. руб., факт 816 млн. руб.), ввода линий электропередач на 38% (план 47 км, факт 29 км). 2.2 неисполнение по итогам 9 месяцев 2016 года плана ввода в основные фонды титулов, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2.3 внеплановую реализацию 126 титулов по итогам 3 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 250 млн. руб. с НДС. 2.4 неисполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей дебиторской задолженности (план: 3 124 млн. рублей; факт: 4 129 млн. рублей), кредиторской задолженности (план: 6 066 млн. рублей; факт: 7 351 млн. рублей). 2.5 неисполнение показателя по выручке от технологического присоединения на 14,1% (план 92 млн. рублей без НДС, факт 79,01 млн. рублей без НДС). 2.6 невыполнение 23 контрольных точек укрупненных сетевых графиков по шести приоритетным инвестиционным проектам, в том числе не выполнены мероприятия по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденные Приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215, а также не завершена в установленные сроки Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан. 2.7 невыполнение ПАО «МРСК Северного Кавказа» запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 9 месяцев 2016 года (план: 18,42%, факт: 22,00% (из них по филиалам ПАО «МРСК Северного Кавказа» план: 15,06% факт: 15,45%)). 2.8 реализовавшиеся риски за 9 месяцев 2016 года, а также риски, уровень существенности которых оценен как значимый, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 предоставить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.1-2.3. Срок: 20.01.2017 3.2 обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году. 3.3 определить совместные действия с органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, необходимые для скорейшего завершения технической инвентаризации электросетевых объектов на территории Республики. 3.4 усилить взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания (далее – РСО-Алания) с целью подписания и исполнения мероприятий актуализированной Дорожной карты по консолидации электросетевых активов на территории РСО-Алания, направленной в РСО – Алания 26.10.2016. 3.5 принять исчерпывающие меры при взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Дагестан с целью согласования перечней бесхозяйного и муниципального имущества, сформированных АО «Дагестанская сетевая компания», и возможности его последующей консолидации. 3.6 предоставить на заседание Совета директоров Общества информацию об исполнении поручений по п. 3.3-3.5. Срок: 31.03.2017 3.7 обеспечить недопустимость снижения доли НВВ в регионах присутствия, достигнутой по состоянию на 01.12.2016. 3.8 в рамках рассмотрения на Совете директоров Общества отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных инвестиционных проектов. Срок – ежеквартально. 3.9 обеспечить ликвидацию отставаний и безусловное исполнение в 4 квартале 2016 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по всем приоритетным инвестиционным проектам ПАО «МРСК Северного Кавказа». Срок – 30.12.2016. 3.10 рассмотреть на очередном заседании Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчет о причинах невыполнения укрупненных сетевых графиков и принять исчерпывающие меры по недопущению в дальнейшем срыва сроков реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северного Кавказа». Копию протокола заседания и информацию о принятых мерах направить членам Совета директоров. Срок – не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. 3.11 взять на особый контроль исполнение в 2017 году мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденных Приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215. 3.12 принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков по итогам 2016 года. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за сентябрь и 3 квартал 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за сентябрь и 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров. Отметить: невыполнение по группе компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» (в т.ч. филиалы ПАО «МРСК Северного Кавказа», за исключением филиала «Ставропольэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания» и АО «Чеченэнерго») запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску за сентябрь 2016 года (план 16,20%, факт 19,27%) невыполнение по группе компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» (в т.ч. филиалы ПАО «МРСК Северного Кавказа», за исключением филиала «Ставропольэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания» и АО «Чеченэнерго») запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску за 3 квартал 2016 года (план: 16,98%, факт: 20,93%). неисполнение по итогам 3 квартала 2016 года пункта 7 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества «Недопущение выполнения внеплановых объектов и ускоренной реализации проектов, включенных в инвестиционную программу (актирование и финансирование работ)» раздела XI «Реализация мероприятий по инвестиционной деятельности». Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за октябрь 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за октябрь 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Отметить невыполнение по группе компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» (в т.ч. филиалы ПАО «МРСК Северного Кавказа», за исключением филиала «Ставропольэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания» и АО «Чеченэнерго») запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за октябрь 2016 года (план: 20,19%, факт: 25,94%). Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.12.2016 № 272. |

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2016 г. М.П.