##### ПРОТОКОЛ № 593

Совета директоров Публичного акционерного общества                                      «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 05 ноября 2025 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 05 ноября 2025 года, 18 часов                     00 минут.

Дата составления протокола: 06 ноября 2025 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Андреева Елена Викторовна

Баранюк Наталья Николаевна

Гончаров Юрий Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Ляпунов Евгений Викторович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

Макаров Владимир Александрович

В голосовании не принимал участие:

Полинов Алексей Александрович

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. 	О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации                              в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов.

2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации                                  в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия
2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

1.2. Отметить:

– увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным инвестиционным проектам;

– нарушение в отчетном периоде сроков приемки в эксплуатацию объектов Программы повышения надежности Республики Дагестан.

1.3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» усилить контроль за соблюдением графиков производства работ
на приоритетных объектах Общества и обеспечить в кратчайшие сроки ликвидацию допущенных отставаний.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос:

2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

2.1. Согласовать кандидатуру Пашина Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ. Дату окончания действия трудового договора с работником установить 17.03.2027.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

| Приложение: | 1, 2. | Отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов. |
| --- | --- | --- |
|  | 3. | Опросные листы членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании*. |

*хранятся в электронном виде

Председатель Совета директоров		        А.В. Мольский

Корпоративный секретарь 	        М.Х. Кумукова