##### ПРОТОКОЛ № 605

Совета директоров Публичного акционерного общества                                      «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 29 апреля 2026 года.

Форма проведения: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 29 апреля 2026 года, 18 часов                     00 минут.

Дата составления протокола: 04 мая 2026 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Андреева Елена Викторовна

Баранюк Наталья Николаевна

Гончаров Юрий Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Ляпунов Евгений Викторович

Мольский Алексей Валерьевич

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Макаров Владимир Александрович

Парамонова Наталья Владимировна

Полинов Алексей Александрович

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

- О рассмотрении предварительных итогов реализации инвестиционной программы Общества за 2025 год, а также прогноза исполнения КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2025 год.

- О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении предварительных итогов реализации инвестиционной программы Общества за 2025 год, а также прогноза исполнения КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2025 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению предварительные итоги реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, а также прогноз исполнения КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2025 год.

1.2. Отметить:

- низкий уровень планирования и выполнения показателей утвержденной инвестиционной программы;

- отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;

- нарушение срока выполнения мероприятий I этапа, установленного договором об осуществлении технологического присоединения 
ВТРК «Эльбрус».

1.3.  Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров Общества, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

1.4. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить:

- ликвидацию в кратчайшие сроки допущенных отставаний
от графиков выполнения работ на приоритетных объектах, а также исполнение обязательств сетевой организации по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.03.2022 № 34651/2021/КБФ/ЭльбРЭС.

- безусловное исполнение плановых параметров инвестиционной программы Общества в 2026 году.

1.5. Единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ» с приглашением на заседание Совета директоров заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Кравченко К.Ю.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н.В.,   Полинов А.А.,        Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

# Решение принято.

Вопрос:

2.  О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана 
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год в соответствии с приложением 1.

  - Отметить по итогам работы Общества за 2025 год отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2.

2.3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить контроль за осуществлением операционных и инвестиционных расходов Общества в пределах плановых параметров.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н.В.,   Полинов А.А.,        Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

# Решение принято.

| Приложение: | 1. | Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Отклонение фактических показателей ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам работы за 2025 год от показателей бизнес-плана. |
|  | 3. | Опросные листы членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании*. |

*хранятся в электронном виде

Председатель Совета директоров		        А.В. Мольский

Корпоративный секретарь 	        М.Х. Кумукова