##### ПРОТОКОЛ  №99

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,                   ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 01 июня 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата составления протокола: 01 июня 2015 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 6 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Коляда А.С., Водолацкий П.В., Иванова Т.А., Ящерицына Ю.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за                 4 квартал 2014 года и 2014 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:

2.1. позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

2.2. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 2014 года в части запланированного финансового результата (план прибыль 220,5 млн. рублей, факт убыток -1 637,2 млн. рублей);

2.3. неисполнение Генеральным директором Общества поручений Совета директоров, выданных в п.2.5. по в.17 Протокола от 22.05.2014 №166, в п.7.1 по в.9 Протокола  от  02.10.2014 №175, в п.8.1 по в.7  Протокола от  04.08.2014 №172, в п.7.2 
по в.10 Протокола от 12.01.2014  № 183 в части безусловного выполнения установленных скорректированным бизнес-планом Общества следующих целевых показателей по итогам 2014 года: чистая прибыль, коэффициент текущей ликвидности размер ссудной задолженности, EBITDA, долг/EBITDA, уровень оплаты услуг 
по передаче электроэнергии, максимально допустимые лимиты по среднесрочной ликвидности, покрытию долга и обслуживанию долга;

2.4. неисполнение Генеральным директором Общества поручений Совета директоров, выданных в п.7.2 по в.9 Протокола от 02.10.2014 №175, в п.7.2 по в.7 Протокола от 04.08.2014 №172, в п.3 по в.12 Протокола от 11.09.2014 №174 в части

выполнения следующих целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2016 гг.: долг/EBITDA, рентабельность продаж, рентабельность по себестоимости, уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии, соотношение величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки 
за оказанные услуги по передаче, доля краткосрочных кредитов и займов в заемном капитале, максимально допустимые лимиты по среднесрочной ликвидности, покрытию долга и обслуживанию долга;

2.5. неисполнение Генеральным директором Общества поручения Совета директоров, выданного в п.4 по в.3 Протокола от 09.06.2014 №169 о соблюдении требований Положения о кредитной политике в части выполнения целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2016 гг.;

2.6. неисполнение бизнес-плана в части собираемости дебиторской задолженности в 2014 году привело к чрезмерному росту обязательств перед кредиторами и, соответственно, существенному ухудшению финансового состояния Общества;

2.7. невыполнение по итогам 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии Обществом на 0,35 п.п. (план - 15,22% к отпуску в сеть, факт - 15,57%);

2.8. отсутствие в предоставленном анализе объективной оценки причин превышения фактического уровня потерь электроэнергии по итогам 2014 года относительно плановой величины;

2.9. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь;

2.10. невыполнение утвержденной в соответствии с действующим законодательством РФ, инвестиционной программы 2014 года в части финансирования на 33% (при плане 2 716 млн. рублей с НДС, факт составил 1 810 млн. рублей с НДС), освоения капитальных вложений на 10% (при плане 2 524 млн. рублей без НДС, факт составил 2 261 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 27% (при плане 3 300 млн. рублей без НДС, факт составил 2 395 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды трансформаторной мощности на 18% (при плане 195 МВА, факт составил 160 МВА), ввода в основные фонды линий электропередач на 20% (при плане 650 км, факт составил 520 км);

2.3. внеплановую реализацию 143 титулов по итогам 2014 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 77,1  млн. рублей с НДС.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу в каждом периоде 2015 года;

3.2. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плановых параметров утвержденной инвестиционной программы 2014 года.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Коляда А.С., Водолацкий П.В., Иванова Т.А., Ящерицына Ю.В.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Председатель  Комитета                                                                                       А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                         И.В. Сюмаков