- ПРОТОКОЛ № 211

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения: 30 сентября 2015 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Время начала заседания: 13.00 мск.

Время окончания заседания: 16.40 мск.

Дата составления протокола: 02 октября 2015 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

| В заседании принимали участие 9 (девять) членов Совета директоров: | С.А. Архипов, Ю.Н. Мангаров, К.В. Завизенов, А.М. Айрапетян, Ю.В. Зайцев, А.И. Павлов, Н.Н. Пронин, А.В. Раков, О.Н. Дорошенко |
| --- | --- |
| В заседании путем направления опросного листа принимали участие 2 (два) члена Совета директоров | Ф.Г. Шайдуллин, А.А. Ожерельев |

Кворум имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров: С.А. Архипов - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», Главный советник ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: О.Б. Гайдей.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Аушев Артур Магометович – Первый заместитель Генерального директора

Медалиев Мухамед Хамзетович – Заместитель Генерального директора по безопасности

Шувалов Владимир Владимирович – Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

Циканов Арсен Махмудович - И.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг

Куюмчев Валерий Вениаминович - И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Решетников Михаил Юрьевич - И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению

Долгов Артем Федорович – Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля

Хачирова Марина Халитовна – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Чернов Алексей Валерьевич – Директор Дирекции тарифообразования

Харебов Олег Аксентьевич – Начальник Департамента эксплуатации и ремонта

Колов Петр Викторович – Начальник Департамента учета электроэнергии и энергосбережения

Осипова Нина Николаевна – Начальник Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию

Троицкий Дмитрий Александрович – Заместитель начальника Департамента экономики

Штурбин Денис Сергеевич – Начальник отдела консолидации электросетевых активов

Эдиев Науруз Николаевич – главный эксперт Дирекции финансов

Повестка дня:

- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.

- О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о консолидации электросетевых активов ТСО и исполнении дорожных карт по консолидации электросетевых активов.

- Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг.

- О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2015 года.

- О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа                                   АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.

По вопросу слушали: В.В. Куюмчева, В.В. Шувалова, А.Ф. Долгова.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2015 года в части запланированного финансового результата (план убыток 1 157,8 млн. рублей, факт убыток 2 276,3 млн. рублей);

2.2. неисполнение Генеральным директором Общества поручения, выданного на заседании Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 01.04.2015 №189) по пункту 2.1 вопроса №1 в части недостижения по итогам 1 полугодия 2015 года следующих установленных бизнес-планом целевых показателей: размер ссудной задолженности, величина краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, долг/EBITDA, уровень собираемости платежей за услуги по передаче электроэнергии;

2.3. учитывая недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2015 года целевых квартальных показателей по уровню собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, отметить неисполнение Генеральным директором Общества поручения, выданного на заседании Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 01.04.2015 №189) по пункту 2.2 вопроса №1 в части вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о снижении объема финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год и/или оптимизации операционных расходов Общества в тридцатидневный срок по итогам завершения 1 полугодия 2015 года;

2.4.  выполнение по итогам 1 полугодия 2015 года плановых показателей по уровню потерь в целом по Обществу, при этом невыполнение запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии Карачаево-Черкесским филиалом (план - 17,70% к отпуску в сеть, факт - 17,88% к отпуску в сеть), филиалом «Ставропольэнерго» (план - 13,81% к отпуску в сеть, факт - 14,14% к отпуску в сеть), Ингушским филиалом (план -  24,94% к отпуску в сеть, факт - 27,71% к отпуску в сеть);

2.5. внеплановую реализацию 95 титулов по итогам 1 полугодия 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 117,7 млн. рублей с НДС;

2.6. начало строительно-монтажных работ по 4 титулам инвестиционной программы, необеспеченным в полном объеме исходно-разрешительной документацией.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2015 года;

3.2. обеспечить достижение запланированных показателей относительной величины потерь электрической энергии в 3 и 4 кварталах 2015 года и по итогам 2015 года в целом по Обществу и по филиалам Общества;

3.3. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов и строительно-монтажных работ по титулам, необеспеченным в полном объеме исходно-разрешительной документацией;

3.4. обеспечить исполнение инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, по итогам 2015 года в полном объеме;

3.5. обеспечить доработку владельцами рисков мероприятий по управлению рисками Общества, в т.ч. в части информации о статусе исполнения мероприятий, а также планируемых и фактических затратах на их реализацию;

3.6. обеспечить мониторинг рисков и выполнение мероприятий по управлению рисками, в т.ч. мероприятий, направленных на снижение следующих рисков:

−	КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;

−	КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

−	КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

−	КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

−	КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В.,                  Айрапетян А.М., Дорошенко О.Н., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Завизенов К.В.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о консолидации электросетевых активов ТСО и исполнении дорожных карт по консолидации электросетевых активов.

По вопросу слушали: М.Ю. Решетникова.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о консолидации электросетевых активов ТСО и исполнении дорожных карт по консолидации электросетевых активов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В.,                  Айрапетян А.М., Дорошенко О.Н., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Завизенов К.В.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг.

По вопросу слушали: М.Ю. Решетникова.

Решение:

- Утвердить Программу консолидации электросетевых активов                            ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

- Поручить Генеральному директору представить Совету директоров предложения по целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2015-2017 гг. и дополнительному приобретению имущества за счет дополнительной эмиссии акций Общества.

Срок: в течение 2 месяцев с даты принятия настоящего решения.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В.,                  Айрапетян А.М., Дорошенко О.Н., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Завизенов К.В.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2015 года.

По вопросу слушали: В.В. Шувалова.

Решение:

- Ознакомившись с отчетом Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) во 2 квартале 2015 года (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), отметить:

- неисполнение скорректированного Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы, утвержденного решением Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол заседания от 12.01.2015 № 183), в части завершения реализации объектов на территории Чеченской Республики;

- отсутствие в I полугодии 2015 года динамики реализации объектов Комплексной программы;

- отсутствие необходимой организации в части технической эксплуатации и замены вышедшего из строя оборудования Комплексной системы учета электроэнергии (далее - КСУЭ).

- Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

  - взять на особый контроль эксплуатацию КСУЭ на территории Республики Ингушетия, в том числе уровень автоматизации приборов учета и достижение заявленных показателей реализации Комплексной программы, а именно снижение сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях. Отчет о результатах эксплуатации системы и достижения целей Комплексной программы направлять ежеквартально на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в составе отчета о реализации Комплексной программы;

  - обеспечить установку приборов учета на объектах Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан в местах, обеспечивающих получение максимального эффекта в снижении потерь электроэнергии;

  - обеспечить рассмотрение на очередном очном заседании Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, синхронизированного с планом завершения работ АО «Каскад»;

  - обеспечить ввод в работу программных средств, обеспечивающих поддержание в согласованном состоянии баз данных программных комплексов сетевых организаций и гарантирующих поставщиков.

Срок - 01.01.2016.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В.,                  Айрапетян А.М., Дорошенко О.Н., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Завизенов К.В.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа                                   АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года.

По вопросу слушали: А.М. Циканова, В.В. Куюмчева.

Решение:

      - Отметить:

  - Отсутствие в представленных материалах информации о действиях, предпринятых Единоличным исполнительным органом АО «Чеченэнерго» в рамках осуществления своих полномочий по управлению АО «Чеченэнерго» в 2014 году и 1 полугодии 2015 года, в том числе о мероприятиях, направленных на повышение экономической эффективности, финансовой устойчивости и надежности функционирования                                    АО «Чеченэнерго»;

  - Неудовлетворительные показатели по основным направлениям деятельности АО «Чеченэнерго», включая рост уровня потерь и неплатежей, а также отрицательную динамику финансово-экономических показателей                                      АО «Чеченэнерго», в том числе в связи с принятием статуса ГП;

  - Отсутствие утвержденного бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2015 год;

  - Низкий уровень взаимодействия ПАО «МРСК Северного Кавказа» с органами исполнительной власти Чеченской Республики по обеспечению эффективного функционирования АО «Чеченэнерго», в том числе путём организации очных заседаний Совета директоров АО «Чеченэнерго».

- Поручить Генеральному директору Общества:

  - Доработать отчет об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года и вынести повторно на рассмотрение совместного очного заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго», дополнив планом повышения уровня расчетов на ОРЭМ.

- Срок: до 30.10.2015;

  - Обеспечить утверждение бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2015 год в срок до 30.10.2015;

  - Обеспечить разработку и согласование с Правительством Чеченской Республики соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования АО «Чеченэнерго» в качестве операционной компании.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В.,                  Айрапетян А.М., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Завизенов К.В., Дорошенко О.Н.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.*

Приложение №2 - Отчет Генерального директора Общества о консолидации электросетевых активов ТСО и исполнении дорожных карт по консолидации электросетевых активов.*

Приложение №3 - Программа консолидации электросетевых активов                            ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг. на 1 л.

Приложение №4 - Отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа во 2 квартале 2015 года.*

*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров		       С.А. Архипов

Корпоративный секретарь                                                                   О.Б. Гайдей