- ПРОТОКОЛ № 214

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6, АО «Чеченэнерго».

Дата проведения: 26 октября 2015 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Время начала заседания: 17.00 мск.

Время окончания заседания: 20.00 мск.

Дата составления протокола: 29 октября 2015 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

| В заседании принимали участие 8 (восемь) членов Совета директоров: | С.А. Архипов, К.В. Завизенов, А.М. Айрапетян, Ю.В. Зайцев, Н.Н. Пронин, А.В. Раков, Ф.Г. Шайдуллин, А.А. Ожерельев |
| --- | --- |
| В заседании путем направления опросного листа принимали участие 3 (три) члена Совета директоров | Ю.Н. Мангаров, О.Н. Дорошенко, А.И. Павлов |

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: С.А. Архипов, Главный советник                      ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: О.Б. Гайдей.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Медалиев Мухамед Хамзетович - заместитель Генерального директора по безопасности

Шувалов Владимир Владимирович	 - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

Куюмчев Валерий Вениаминович	 - исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Решетников Михаил Юрьевич - исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению

Циканов Арсен Махмудович - исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг

Троицкий Дмитрий Александрович - начальник Департамента экономики

Волковский Виталий Валерьевич	- заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Аджиев Мухаммат Срафилович – заместитель директора Дирекции тарифообразования

Гриценко Игорь Иванович - начальник Департамента управления собственностью      ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Присутствующие от АО «Чеченэнерго»:

Баканиев Мамсур Усамович – заместитель Управляющего директора

Хамзатов Лукман Муниевич – главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Юсупов Лечи Абдуллаевич – начальник Управления экономики и финансов

Ахаев Ибрагим Исаевич – начальник Управления капитального строительства

Присутствующие от Минэнерго России:

Сниккарс Павел Николаевич	 - директор Департамента развития электроэнергетики

Присутствующие от Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики:

Мудаев Хизир Адланович – заместитель Министра

Повестка дня:

1. Об утверждении плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа                             АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан.

По вопросу слушали: Шувалова В.В.

В ходе обсуждения вопроса представителем Министерства энергетики Российской Федерации  П.Н. Сниккарсом отмечены:

- невозможность направления на операционные затраты Общества денежных средств, полученных от начисления процентов по размещенным в банке целевым средствам, выделенным на реализацию Комплексной программы;

- необходимость направления указанных средств на приобретение и установку дополнительных приборов учета электроэнергии в рамках реализации Комплексной программы.

Решение:

- Признать утратившим силу утвержденный в соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол от 12.01.2015 № 183) План мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) по следующим причинам:

- ввод в промышленную эксплуатацию объектов Комплексной программы на территории Республики Ингушетия;

- наличие отставаний в части выполнения работ на объектах Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан.

- Утвердить план-график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

- Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить:

3.1. контроль за безусловной реализацией плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и направление отчетности в порядке, предусмотренном п. 4 решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол от 12.01.2015 № 183) по вопросу № 3;

3.2. доработку и рассмотрение плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Республики Дагестан с учетом поэтапной реализации, начиная с РЭС/ГЭС Республики с наивысшим уровнем готовности, на очередном заседании Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В.,                  Айрапетян А.М., Дорошенко О.Н., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Завизенов К.В.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа                             АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года.

По вопросу слушали: Ю.В. Зайцева

В ходе обсуждения вопроса членами Совета директоров, а также участниками заседания внесены следующие предложения по улучшению финансово-экономической ситуации АО «Чеченэнерго»:

- о рассмотрении менеджментом Общества возможности перехода на полугодовую индексацию заработной платы;

- о необходимости подготовки внутреннего документа Общества, содержащего мероприятия, направленные на скорейшее снижение потерь и увеличение платежей, с обязательным указанием в нем ответственных лиц и сроков реализации мероприятий;

- о необходимости подготовки Дорожной карты по реализации Соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования электроэнергетического комплекса Чеченской Республики;

- о проработке менеджментом Общества информационной политики в части необходимости осознания потребителями обязанности оплаты электроэнергии;

-  о целесообразности включения в проект Соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования электроэнергетического комплекса Чеченской Республики пункта о необходимости привлечения правоохранительных органов в части содействия в решении вопросов по обеспечению безопасности в электроэнергетике Чеченской Республики;

- учитывая длительный характер мероприятий, необходимых для внесения дополнительного имущества Чеченской Республики в уставный капитал                                  АО «Чеченэнерго», в целях надлежащего обслуживания электросетевых активов Чеченской Республики - Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики предложено:

- поддержать позицию ПАО «МРСК Северного Кавказа» о необходимости проведения мероприятий по заключению договора безвозмездного пользования указанным имуществом на период до завершения второго этапа дополнительной эмиссии акций АО «Чеченэнерго»;

- направить соответствующее обращение в адрес Председателя Правительства Чеченской Республики с целью подготовки нормативно-правового акта, содержащего поручение уполномоченному органу, Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики заключить договор безвозмездного пользования электросетевым имуществом, принадлежащим Чеченской Республике, в порядке, установленном действующим законодательством.

Представителями Министерства энергетики Российской Федерации представлена позиция Минэнерго о необходимости поддержания взаимных договоренностей с Чеченской Республикой в части скорейшего финансового оздоровления АО «Чеченэнерго» и совместных действий, направленных на поддержание устойчивости энергоснабжения на территории Чеченской Республики, в том числе с учетом работы компании ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго».

Решение:

1.	Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа                                     АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Принять за основу проект Соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования электроэнергетического комплекса Чеченской Республики (далее – Соглашение) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров с учетом необходимости подготовки и подписания Дорожной карты по исполнению Соглашения.

3.	Отметить:

- снижение аварийности в электрических сетях АО «Чеченэнерго» по итогам 9 месяцев 2015 года по сравнению с 2014 годом и получение Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.;

- убыточную деятельность АО «Чеченэнерго» за весь период операционной деятельности, обусловленную высоким уровнем сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях, отсутствием тарифно-балансовых решений на 2015 год, низкой платежной дисциплиной потребителей на розничном рынке;

- рост дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию;

- рост кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, в том числе поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности;

- риски начислений пеней и штрафов со стороны поставщиков оптового рынка в размере 24% на сумму недоплаты;

- отсутствие собственных источников финансирования инвестиционной программы, обеспеченных денежным потоком;

- отсутствие собственных источников погашения займов перед группой «Россети» в сумме 314,5 млн. рублей;

- отсутствие бизнес-плана АО «Чеченэнерго»;

4.	Поручить Генеральному директору Общества:

4.1.	обеспечить согласование и организовать подписание                              ПАО «Россети» и Чеченской Республикой Соглашения;

4.2.	обеспечить недопущение ухудшения финансово-экономического состояния АО «Чеченэнерго» по итогам 2015 года;

4.3.	усилить работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии Чеченской Республики, а также выявление бездоговорного потребления;

4.4.	провести работу с органами исполнительной власти Чеченской Республики в части установления экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электроэнергии в срок до 30.11.2015;

4.5.	 провести работу с органами исполнительной власти Чеченской Республики, направленную на погашение задолженности бюджетозависимыми организациями за потребленную электроэнергию;

4.6.	совместно с органами исполнительной власти Чеченской Республики определить балансодержателей водозаборных устройств/установок с целью последующего заключения с ними договоров энергоснабжения;

4.7.	 провести работу по установлению на территории Чеченской Республики нормативов потребления электроэнергии с целью минимизации для потребителей экономической выгоды от безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии;

4.8.	провести работу с органами исполнительной власти Чеченской Республики по установлению экономически обоснованного размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (стандартизированные ставки и ставки за единицу мощности).

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Мангаров Ю.Н., Зайцев Ю.В.,                  Айрапетян А.М., Дорошенко О.Н., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Ожерельев А.А., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Завизенов К.В.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 - План-график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики.*

Приложение №2 - Отчет Генерального директора Общества об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года.*

Приложение №3 - Проект Соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования электроэнергетического комплекса Чеченской Республики.*

Приложение №4: Опросные листы членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании.

*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров		        С.А. Архипов

Корпоративный секретарь                                                                  О.Б. Гайдей