##### ПРОТОКОЛ  №106

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,                   ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 23 октября 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата составления протокола: 23 октября 2015 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Водолацкий П.В., Хачирова М.Х., Конюшенко П.П., Ожерельев А.А.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол от 12.01.2015 №183) План мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) по следующим причинам:

- ввод в промышленную эксплуатацию объектов Комплексной программы на территории Республики Ингушетия;

- наличие отставаний в части выполнения работ на объектах Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан.

2. Утвердить план-график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить:

3.1. контроль за безусловной реализацией плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и направление отчетности в порядке, предусмотренном п. 4 решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол от 12.01.2015 № 183) по вопросу № 3;

3.2. доработку и рассмотрение на очередном заседании Совета директоров Общества плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Республики Дагестан с учетом поэтапной реализации, начиная с РЭС/ГЭС Республики Дагестан с наивысшим уровнем.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Водолацкий П.В., Хачирова М.Х.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Конюшенко П.П., Ожерельев А.А.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 - план-график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики.

Председатель  Комитета                                                                                       А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                         И.В. Сюмаков