Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

| 1. Общие сведения |
| --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 3 квартале 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в 3 квартале 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение плана 9 месяцев 2015 года по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в части финансирования на 35% (план 9 месяцев 2015 года – 176,5 млн руб. с НДС, факт – 114,3 млн руб. с НДС) и освоения капитальных вложений на 48% (план 9 месяцев 2015 года – 43,4 млн руб. без НДС, факт – 22,8 млн руб. без НДС). 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 3.1. обеспечить утверждение корректировки проектной документации по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики. Срок – 31.12.2015 3.2. принять необходимые меры по безусловному завершению реализации в полном объеме объектов Комплексной программы на территории Чеченской Республики в 2015 году. Срок – 31.12.2015 3.3. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме плановых показателей Инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа. Срок – 31.12.2015. По вопросу № 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, и об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. неисполнение Генеральным директором Общества поручения, выданного Советом директоров (Протокол №189 от 01.04.2015), в части соблюдения поквартальной динамики краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (план: 3 095 млн рублей, факт: 3 207 млн рублей), а также достижения уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план: 88,0%, факт: 83,0%); 2.2. внеплановую реализацию 120 титулов по итогам 9 месяцев 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 91,36 млн рублей с НДС; 2.3. неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708, в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении по филиалу «Дагэнерго» на 53% (план 9 месяцев 2015 г. – 103,7 млн рублей, факт – 48,7 млн рублей) и Кабардино-Балкарскому филиалу на 95% (план 9 месяцев 2015 года – 28,8 млн рублей, факт – 1,3 млн рублей), в части ввода трансформаторной мощности по филиалу «Ставропольэнерго» на 9% (план 9 месяцев 2015 года - 92,2 МВА, факт – 83,9 МВА), в части ввода линий электропередачи по Карачаево-Черкесскому филиалу на 49% (план 9 месяцев 2015 года – 10,1 км, факт – 5,2 км); 2.4. перевыполнение по итогам 9 месяцев 2015 года плана финансирования инвестиционной программы более чем на 15% по 47 титулам в объеме 210,7 млн руб. с НДС. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2015 года; 3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения п. 2.1 поручения Совета директоров по вопросу №1 (протокол от 01.04.2015 №189) с указанием принятых мер в отношении должностных лиц, ответственных за неисполнение указанного поручения; 3.3. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет об исполнении п. 2.2. поручения Совета директоров по вопросу №1 (протокол от 01.04.2015 №189); 3.4. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов по итогам 9 месяцев 2015 года с приложением документов, подтверждающих необходимость их реализации, и отчет о причинах отклонений, указанных в пунктах 2.2-2.3 настоящего решения; 3.5. не допускать случаи превышения плановых показателей по титулам утвержденной инвестиционной программы на 2015 год в части финансирования более чем на 15%; 3.6. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.12.2015 № 221. |

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2015 г. М.П.