##### ПРОТОКОЛ  №115

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,                   ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 19 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 20 апреля 2016 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,  Конюшенко П.П., Седых Н.В.,                  Сасин Н.И.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год».

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении предложений Общества по  целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017гг. и дополнительному приобретению имущества за счет дополнительной эмиссии акций».

3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за                   4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Признать утратившим силу подпункт 3.3. пункта 3 решения Совета директоров Общества от 30.09.2011 (Протокол от 04.10.2011 №82) по вопросу «Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг.

3. Отметить:

3.1. нарушение требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм при проведении и оформлении необходимых процедур при приемке в эксплуатацию объекта «Строительство ПС 110 кВ «Бештау», в том числе выявление фактов отсутствия обязательных на момент ввода допусков и заключений надзорных и контрольных органов;

3.2. выполнение в 2015 году не в полном объеме работ по оформлению имущественных прав в части оформления прав пользования на земельные участки и внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

3.3. неисполнение поручений, выданных Советом директоров Общества (протокол №189 от 01.04.2015) в части:

− соблюдения поквартальной динамики краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (план: 2 834 млн. рублей, факт:               3 546 млн. рублей);

− достижения уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план: 93,4%, факт: 87,0%);

− показателя Долг/EBITDA;

3.4 существенное ухудшение финансово-экономического состояния Общества в связи с превышением по итогам 2015 года объемов освоения инвестиционной программы Общества и ростом кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности (план: 835 млн. рублей, факт: 1 511 млн. рублей);

3.5 неисполнение целевых показателей Плана перспективного развития в части уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче (план: 98,7%,  факт: 87,0%), показателя Долг/EBITDA (план: 2,2, факт: -21,4), соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (план: 0,85, факт: 0,46); долевого  соотношения величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и выручки за оказанные услуги (план: 14,8%, факт: 48,0%);

3.6 невыполнение по итогам 4 квартала 2015 года и 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план 4 квартала – 17,44% к отпуску в сеть, факт – 17,81% к отпуску в сеть; 2015 год план – 16,81% к отпуску в сеть, факт – 16,94%);

3.7 неэффективное выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь;

3.8 внеплановую реализацию 188 титулов по итогам 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 245 млн. руб. с НДС;

3.9 неисполнение по итогам 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708, в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 14% (план 2015 года –               3 243 млн. руб., факт – 2 805 млн. руб.);

3.10 превышение по итогам 2015 года факта ввода в основные фонды в стоимостном выражении над утвержденной полной стоимостью строительства по 41 титулу на сумму 78 млн. руб.;

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1 принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

4.2 в течение 10 дней с момента принятия настоящего решения проинформировать Совет директоров о мерах, принятых по исполнению п. 4.1. настоящего решения Общества;

4.3 в целях обеспечения защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества обратить внимание на недопустимость неисполнения работ по оформлению имущественных прав, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2016 год в пределах установленных плановых значений;

4.4 применить меры дисциплинарного воздействия к лицам, ответственным за существенное увеличение кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности, которое привело к ухудшению финансово-экономического состояния Общества;

4.5 в срок до 11.05.2016 представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о принятых мерах по исполнению п. 4.4 настоящего решения;

4.6 усилить работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии Общества, а также выявление бездоговорного потребления;

4.7 обеспечить подготовку и утверждение скорректированного Плана перспективного развития в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения;

4.8 представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 3.4, 3.8-3.10 настоящего решения, с приложением информации о принятых мерах в отношении должностных лиц, допустивших нарушения при исполнении инвестиционной программы Общества.

4.9 обратить внимание на необходимость повышенного внимания при планировании на 2016 год мероприятий по реагированию на реализовавшиеся в 2015 году риски:

- КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;

- КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы».

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Водолацкий П.В., Конюшенко П.П., Седых Н.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Кумукова М.Х.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении предложений Общества по  целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017гг. и дополнительному приобретению имущества за счет дополнительной эмиссии акций».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить в качестве целевых показателей Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2015-2017 гг.:

- ежегодное увеличение доли Общества в НВВ регионов обслуживания не менее, чем на 15% от оставшегося в данных регионах объема НВВ, неподконтрольного Обществу;

- снижение  дебиторской задолженности Общества за счет реализации Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг.;

- безубыточность проектов, включенных в Программу консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг., в том числе проектов по аренде электросетевого имущества.

В качестве индикативного утвердить следующий показатель:

- увеличение доли конечных потребителей в объеме полезного отпуска электроэнергии Общества за счет реализации Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Седых Н.В.,                Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Конюшенко П.П.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

1.2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость повышенного внимания при планировании на 2016 год мероприятий по реагированию на реализовавшиеся в 2015 году риски:

- КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;

- КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

- КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»;

- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»;

- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы».

1.3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры к повышению качества планирования и контроля в рамках функционирования системы управления рисками Общества в 2016 году.

1.4. Рекомендовать Генеральному директору Общества обеспечить ежемесячное рассмотрение Правлением Общества в 2016 году информации о реагировании на реализовавшиеся в 2015 году ключевые риски.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Седых Н.В.,                Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Конюшенко П.П.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 - отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за                   4 квартал 2015 года и 2015 год *;

Приложение №2 - отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год *.

*-хранится в электронном виде.

Председатель  Комитета                                                                                     А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                      И.В. Сюмаков