##### ПРОТОКОЛ  №117

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 27 мая 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 30 мая 2016 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,  Конюшенко П.П.,                 Седых Н.В., Сасин Н.И.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2015 года, 2015 год и за 1 квартал 2016 года».

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки  Минэнерго России  хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа, по состоянию на 31.03.2016».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2015 года, 2015 год и за 1 квартал 2016 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2015 года, 2015 год и за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить корректировку Плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Республики Дагестан с учетом расторжения договора подряда  от 15.06.2011 № 035/11 и  проведения торгово-закупочных процедур по определению подрядной организации и поставщика оборудования для завершения мероприятий по созданию КСУЭ Республики Дагестан.

3. Одобрить использование дохода в виде процентов от размещения на депозитном счете денежных средств, полученных ПАО «МРСК Северного Кавказа» в результате реализации Соглашений между Министерством энергетики Российской Федерации и ОАО «Холдинг МРСК» от 13.12.2011 №11/0412.3400200.473/08/326, от 11.07.2012 № 12/0402.3400206.450/08/77, а также экономии, образовавшейся от проведения торгово-закупочных процедур  по определению подрядной организации для выполнения работ по созданию комплексной системы учета электроэнергии на территории Республики Дагестан, для целей завершения реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Седых Н.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Конюшенко П.П.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки  Минэнерго России  хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа, по состоянию на 31.03.2016».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки  Минэнерго России  хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа, по состоянию на 31.03.2016 в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Водолацкий П.В.,  Кумукова М.Х., Седых Н.В., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Конюшенко П.П.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 -  отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2015 года, 2015 год и за 1 квартал 2016 года*;

Приложение №2 - отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки  Минэнерго России  хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа, по состоянию на 31.03.2016*.

*-хранится в электронном виде.

Председатель  Комитета                                                                           А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                             И.В. Сюмаков