Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

| 1. Общие сведения |
| --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об исполнении п. 4 решения Совета директоров Общества от 29.07.2016 (Протокол от 02.08.2016 №256) по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению информацию Корпоративного секретаря Общества по оптимизации ежеквартальных отчетов об исполнении решений Совета директоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Корпоративному секретарю Общества на стадии подготовки проектов решений по вопросам повесток дня учитывать аналогичные решения, принятые ранее Советом директоров. По вопросу № 2 «Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 полугодие 2016 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. Отметить: неисполнение решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30.12.2015 (Протокол от 11.01.2016 №223) в части обеспечения непревышения в течение 2016 года установленного бизнес-планом уровня кредиторской задолженности (план: 6 337 млн рублей, факт: 7 144 млн рублей); недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей Долг (план: 9 401 млн рублей; факт: 9 824 млн рублей), EBITDA (план: 665 млн рублей; факт: 605 млн рублей); некорректное отражение в бухгалтерской отчетности на 30.06.2016 краткосрочной задолженности по облигационному займу со сроком оферты 31.10.2016 в составе долгосрочной задолженности; превышение планового значения показателя бизнес – плана «Фонд заработной платы административно – управленческого персонала по передаче электроэнергии и ТП» на 7% или 22 млн рублей; невыполнение по Ингушскому и Кабардино-Балкарскому филиалам и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по Кабардино-Балкарскому филиалу план 15,47%, факт 15,66%, по Ингушскому филиалу план 23,10%, факт 35,03%, по ПАО «МРСК Северного Кавказа» план 16,07%, факт 16,41%); неисполнение плановых параметров инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, за 1 полугодие 2016 года в части освоения капитальных вложений на 49% (план 615 млн рублей без НДС, факт 378 млн рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 74% (план 2 400 млн рублей, факт 619 млн рублей); внеплановую реализацию 49 титулов по итогам 2 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 143 млн. рублей с НДС; неисполнение более чем на 15% плана финансирования 1 полугодия 2016 г. утвержденной инвестиционной программы по 7 титулам в объеме 426 млн рублей с НДС; неисполнение в 1 полугодии 2016 года сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества, по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики (не исполнена ни одна контрольная точка из 11 установленных укрупненными сетевыми графиками); риск срыва сроков выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденных приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215. Поручить Генеральному директору Общества: обеспечить корректное отражение облигационного займа в бухгалтерской отчетности Общества в последующих периодах; усилить контроль за достижением планового значения фонда заработной платы административно – управленческого персонала по итогам 2016 года; обеспечить ликвидацию отставания от утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных объектов и обеспечить их безусловную реализацию в 3 квартале 2016 года; представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Кабардино-Балкарскому и Ингушскому филиалам за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров, а также пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.6.-2.8 настоящего решения Совета директоров Срок: 05.10.2016. 3.5. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества проанализировать корректность формирования показателя бизнес-плана «Налог на прибыль» за 1 полугодие 2016 года и о результатах анализа проинформировать Совет директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за 2 квартал 2016 года и июль 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План мероприятий) за 2 квартал 2016 года и июль 2016 года в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить улучшение целевых показателей бизнес-плана Общества «Выручка», «Себестоимость», «Поступления от операционной деятельности», соотношения «Долг/EBITDA». 3. Отметить неисполнение ряда пунктов Плана мероприятий в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1 устранить замечания, содержащиеся в Приложении №6 к настоящему решению Совета директоров, до момента представления на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Плана мероприятий за 3 квартал 2016 года; 4.2 в рамках отчета об исполнении Плана мероприятий за 3 квартал 2016 года представить уточненный прогноз выполнения целевых показателей по уровню потерь электроэнергии в электрических сетях при ее транспортировке. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. Отметить: неисполнение сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики; невыполнение пункта 4.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 29.07.2016 по вопросу № 2 (протокол от 02.08.2016 № 256) в части ликвидации в срок до 31.08.2016 отставания от директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 № 250) (далее – Директивный график); невыполнение Директивного графика; неоднократные предупреждения менеджмента ПАО «МРСК Северного Кавказа» о систематическом невыполнении принятых решений Советом директоров и срыве сроков реализации Комплексной программы; снижение автоматизированного опроса приборов учета Комплексной системы учета электроэнергии в 9 принятых в промышленную эксплуатацию РЭС АО «Чеченэнерго» ниже проектного уровня 95 %. Генеральному директору Общества: взять на личный контроль ситуацию по реализации Комплексной программы и принять действенные меры к ликвидации допущенного отставания на объектах; обеспечить организацию работ по восстановлению до проектного уровня автоматизированного опроса приборов учета в РЭС Ингушского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго», объекты Комплексной программы в которых приняты в промышленную эксплуатацию, и недопущению в дальнейшем его снижения Срок: 01.12.2016 проинформировать членов Совета директоров в тридцатидневный срок с даты проведения настоящего заседания о принятых мерах в соответствии с п. 3.1 и 3.2 настоящего решения Совета директоров; провести служебное расследование в части причин невыполнения Директивного плана. Не позднее тридцатидневного срока с даты проведения настоящего заседания обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров отчета о результатах и принятых мерах. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 12.09.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 15.09.2016 № 261. |

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «15» сентября 2016 г. М.П.