##### ПРОТОКОЛ  №122

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск,                         пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 09 сентября 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 09 сентября 2016 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Панкстьянов Ю.Н.,                      Серебряков К.С.,

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за                        1 полугодие 2016 года».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                                     «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во                 2 квартале 2016 года».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                      «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

- Отметить:

  - неисполнение решения Совета директоров Общества от 30.12.2015 (протокол от 11.01.2016 №223) в части обеспечения непревышения в течение 2016 года установленного бизнес-планом уровня кредиторской задолженности (план:                6 337 млн. рублей, факт: 7 144 млн. рублей).

  - недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей Долг (план: 9 401 млн. рублей; факт: 9 824 млн. рублей), EBITDA (план: 665 млн. рублей; факт: 605 млн. рублей).

  - некорректное отражение в бухгалтерской отчетности на 30.06.2016 краткосрочной задолженности по облигационному займу со сроком оферты 31.10.2016 в составе долгосрочной задолженности.

  - превышение планового значения показателя бизнес – плана «Фонд заработной платы административно – управленческого персонала по передаче электроэнергии и ТП» (часть информации не раскрывается, поскольку составляет коммерческую тайну).

  - невыполнение по Ингушскому и Кабардино-Балкарскому филиалам и в целом по Обществу запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 полугодие 2016 года (по Кабардино-Балкарскому филиалу план 15,47%, факт 15,66%, по Ингушскому филиалу план 23,10%, факт 35,03%, по ПАО «МРСК Северного Кавказа» план 16,07%, факт 16,41%).

  - неисполнение плановых параметров инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, за 1 полугодие 2016 года в части освоения капитальных вложений на 49% (план 615 млн. рублей без НДС, факт 378 млн. рублей без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 74% (план 2 400 млн. рублей, факт 619 млн. рублей).

  - внеплановую реализацию 49 титулов по итогам 2 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 143 млн. рублей с НДС.

  - неисполнение более чем на 15% плана финансирования 1 полугодия 2016 г. утвержденной инвестиционной программы по 7 титулам в объеме 426,0 млн. рублей с НДС.

  - неисполнение в 1 полугодии 2016 года сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества, по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики (не исполнена ни одна контрольная точка из 11 установленных укрупненными сетевыми графиками).

  - риск срыва сроков выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения на территории Республики Дагестан, утвержденных приказом Минэнерго России от 03.04.2015 № 215.

- Поручить Генеральному директору Общества:

  - обеспечить корректное отражение облигационного займа в бухгалтерской отчетности Общества в последующих периодах.

  - усилить контроль за достижением планового значения фонда заработной платы административно – управленческого персонала по итогам 2016 года.

  - обеспечить ликвидацию отставания от утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных объектов и обеспечить их безусловную реализацию в 3 квартале 2016 года.

  - представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Кабардино-Балкарскому и Ингушскому филиалам за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения №2 к настоящему решению Комитета, а также пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.6.-2.8 настоящего решения.

Срок: 05.10.2016.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,                Панкстьянов Ю.Н., Серебряков К.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                        «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во                 2 квартале 2016 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

- Отметить:

  - неисполнение сроков, утвержденных инвестиционной программой Общества по завершению Комплексной программы на территории Чеченской Республики;

  - невыполнение пункта 4.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 29.07.2016 по вопросу № 2 (протокол от 02.08.2016 № 256) в части ликвидации в срок до 31.08.2016 отставания от директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 № 250) (далее – директивный график);

  - невыполнение директивного графика;

  - неоднократные предупреждения менеджмента Общества о систематическом невыполнении принятых решений Советом директоров и срыве сроков реализации Комплексной программы;

  - снижение автоматизированного опроса приборов учета Комплексной системы учета электроэнергии в 9 принятых в промышленную эксплуатацию РЭС АО «Чеченэнерго» ниже проектного уровня 95 %.

- Поручить Генеральному директору Общества:

- взять на личный контроль ситуацию по реализации Комплексной программы и принять действенные меры к ликвидации допущенного отставания на объектах;

- обеспечить организацию работ по восстановлению и недопущению в дальнейшем снижения уровня автоматизированного опроса приборов учета
в РЭС Ингушского филиала Общества и  АО «Чеченэнерго», объекты Комплексной программы в которых приняты в промышленную эксплуатацию;

- проинформировать членов Совета директоров в тридцатидневный срок с даты проведения настоящего заседания о принятых мерах в соответствии с п. 3.1 и 3.2 настоящего решения;

3.4. провести служебное расследование в части причин невыполнения директивного плана. Не позднее тридцатидневного срока с даты принятия настоящего решения обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров отчета о результатах и принятых мерах.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,                Панкстьянов Ю.Н., Серебряков К.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,                Панкстьянов Ю.Н., Серебряков К.С.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 1 полугодие 2016 года*;

Приложение №2 – формат отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Кабардино-Балкарскому и Ингушскому филиалам за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения*;

Приложение №3 - отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за                2 квартал 2016 года*;

Приложение №4 - отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 года*.

Председатель  Комитета                                                                                 А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                  И.В. Сюмаков