Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

| 1. Общие сведения |
| --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр)»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) (далее – Протокол Правления) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества доработать и согласовать с ПАО «Россети» обоснование дефицита средств группы компаний МРСК Северного Кавказа в размере 9,7 млрд рублей (п. 2.2 Протокола Правления). Срок: 01.02.2017. 3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016: 3.1.1. Установить организационно-распорядительным документом Общества персональную ответственность менеджмента и сроки по каждому пункту Протокола Правления; 3.1.2. Установить организационно-распорядительным документом порядок расходов по п. 2.5.2 Протокола Правления по каждому филиалу Общества; 3.1.3. При вынесении на рассмотрение Советом директоров Общества материалов по вопросу об исполнении решений Правления ПАО «Россети» представлять информацию о расходах, закрепленных в организационно-распорядительном документе, указанном в пункте 3.1.2. настоящего решения Совета директоров, начиная с декабря 2016 года. По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1.1. невыполнение по группе компаний МРСК Северного Кавказа запланированного показателя величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 10 месяцев 2016 года (фактический уровень потерь электроэнергии составил 23,73% при плане 19,59%, в том числе по филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» факт 33,00% при плане 21,95%, по АО «Дагестанская сетевая компания» факт 36,21% при плане 25,41%, по АО «Чеченэнерго» факт 33,19% при плане 27,09%). 2.1.2. положительную динамику снижения уровня потерь электроэнергии относительно фактических показателей аналогичного периода 2015 года на 0,15%, в том числе: - по филиалу «Ставропольэнерго» снижение на 0,37%; - по филиалу «Севкавказэнерго» снижение на 1,68%; - по филиалу «Каббалкэнерго» снижение на 0,11%; - по филиалу «Карачаево-Черкесскэнерго» снижение на 0,97%; - по АО «Чеченэнерго» снижение на 6,41%; - по филиалу «Ингушэнерго» снижение на 16,66% (без учета разногласий); - по АО «Дагестанская сетевая компания» снижение на 7,69% (без учета разногласий). 3. Поручить Генеральному директору Общества в составе материалов по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии» представить: 3.1.1. Информацию о реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в рамках предусмотренных в бюджете на 2016 год средств в объеме 21,2 млн руб. с НДС; 3.1.2. Плановые и фактические показатели по запланированным и реализованным мероприятиям по снижению потерь электроэнергии, включенным в План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества. 4. Рекомендовать Генеральному директору Общества рассмотреть дополнительные мероприятия по организации работы по снижению потерь в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров в разрезе: - включения их в разрабатываемую «Целевую программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ДЗО на 2017 год и период до 2021 года»; - определения объемов и графиков работ в понедельной разбивке первоочередных мероприятий (актуализация электрических схем, инвентаризация абонентских баз данных и контрольный съем показаний приборов учета, установки балансовых приборов учета); - пересмотра системы мотивации работников Общества. 5. Поручить Генеральному директору Общества о результатах исполнения п. 4 настоящего решения Совета директоров доложить в рамках вопроса «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии». Срок: 20.12.2016 По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1.1. фактическое выполнение Комплексной программы за 10 месяцев 2016 года - 177 млн руб. без НДС (209 млн руб. с НДС) при плане 359 млн руб. без НДС (423 млн руб. с НДС), в том числе: - Республика Дагестан – 1 млн руб. без НДС (1,3 млн руб. с НДС) при плане 151 млн руб. без НДС (179 млн руб. с НДС), - Чеченская Республика – 176 млн руб. без НДС (208 млн руб. с НДС) при плане 207 млн руб. без НДС (244 млн руб. с НДС); 2.1.2. крайне неудовлетворительную ситуацию по реализации Комплексной программы в Республике Дагестан за 10 месяцев 2016 года. 2.1.3. невыполнение установленных Советом директоров сроков по завершению Комплексной программы; 2.1.4. подтверждение Генеральным директором Общества планируемого завершения Комплексной программы в Чеченской Республике до конца 2016 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016: 3.1.1 проработать возможность завершения реализации Комплексной программы в Республике Дагестан хозяйственным способом (соответствие законодательству, бухгалтерскому учёту, нормативным документам Минэнерго, действующему договору подряда от 25.05.2016 № 035/2016, заключенному с ООО СК «ЭнергоПрогресс»); 3.1.2 представить предложения, подверженные расчетами, по минимально возможным срокам завершения Комплексной программы по Республике Дагестан (как с учетом работы с подрядчиками, так и при условии применения хозяйственного способа завершения Комплексной программы); 3.1.3. при планировании сроков по пп. 3.1.2. настоящего решения Совета директоров предусмотреть: - синхронизацию поставок и выделяемых ресурсов для проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - мероприятия по обеспечению автоматизированного опроса приборов учета не менее 95% от проектного уровня; - мероприятия, необходимые для формирования пофидерных балансов электроэнергии на уровне 6/10-0,4кВ. 3.1.4. в составе материалов по вопросу «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа» представить информацию по исполнению подрядными организациями действующих договоров и принимаемых Обществом мерах в случае нарушения ими обязательств по договорам. По вопросу № 4 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов»: 1. Отметить: 1.1. отсутствие результатов работы по консолидации электросетевых активов за 10 месяцев 2016 года; 1.2. невыполнение региональными органами исполнительной власти в установленные сроки подписанных дорожных карт (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика). 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.12.2016 представить Совету директоров: 2.1. отчет об исполнении Программы консолидации электросетевых активов, утвержденной решением Совета директоров от 30.09.2015 (Протокол от 02.10.2015 №211) (далее – Программа консолидации); 2.2. предложения по корректировке Программы консолидации; 2.3. расчет экономических последствий для Общества в случае расторжения договоров аренды имущества с АО «Ессентукская сетевая компания» и АО «Ставропольэнергоинвест». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.12.2016 № 270. |

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ___________________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «06» декабря 2016 г. М.П.