##### ПРОТОКОЛ №125

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения заседания: 26 декабря 2016 года.

Форма проведения заседания: очно-заочное голосование.

Время проведения заседания: 14.00.

Дата составления протокола: 28 декабря 2016 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                     ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 8 человек.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме очного голосования: Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х., Панкстьянов Ю.Н.

Кворум имеется.

Список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня в форме заочного голосования (путем направления опросного листа):                 Сасин Н.И., Серебряков К.С.

Список иных лиц, присутствовавших на заседании:

Шувалов Владимир Владимирович – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности  ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Аликов Константин Батырбекович – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг  ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Гончаров Андрей Александрович – заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Колов Петр Викторович – начальник Департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Совершенова Екатерина Александровна – начальник Департамента инвестиций ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Пешков Александр Викторович – начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»;

Аксенов Павел Вячеславович – главный эксперт отдела координации строительства объектов ПАО «Россети».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  О рассмотрении скорректированного Директивного графика завершения работ по Комплексной программе мер по снижению потерь электроэнергии на территории Республики Дагестан, предусматривающего сроки поставки оборудования и завершения работ на объектах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении скорректированного Директивного графика завершения работ по Комплексной программе мер по снижению потерь электроэнергии на территории Республики Дагестан, предусматривающего сроки поставки оборудования и завершения работ на объектах.

По вопросу повестки дня докладывал Шувалов В.В.

Приняли участие в обсуждении вопроса: Раков А.В., Шувалов В.В., Аликов К.Б.,              Совершенова Е.А., Гончаров А.А.

Решение:

Рекомендовать Генеральному директору Общества в срок до 27.01.2017 доработать скорректированный Директивный график завершения работ по Комплексной программе мер по снижению потерь электроэнергии на территории Республики Дагестан с учетом необходимости проведения следующих мероприятий:

1. оценка, исходя из производственной возможности поставщиков приборов учета электроэнергии, графика поставки приборов учета для реализации Комплексной программы мер по снижению потерь электроэнергии на территории Республики Дагестан.

2. корректировка п. 2 графика «Строительно-монтажные работы» в разрезе выполнения работ по РЭС Республики Дагестан, исходя из:

- адресности установки приборов учета электроэнергии;

- поставки приборов учета электроэнергии;

- готовности технического блока к отключению районов для установки приборов учета;

3. дополнительного формирования графика отключения районов для целей установки приборов учета электроэнергии с учетом проведения ремонтных работ.

4. формирование п. 3 графика «Обеспечение проектного уровня автоматизации (не менее 95%)» в разрезе РЭС Республики Дагестан, исходя из корректировки графика, предусмотренной п. 2 настоящего решения Комитета.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,                  Панкстьянов Ю.Н., Сасин Н.И., Серебряков К.С.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель  Комитета                                                                               А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                 И.В. Сюмаков