Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

| 1. Общие сведения |
| --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решения: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол № 546пр)»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО «Россети» от 22.11.2016 (Протокол №546пр) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение решения Правления ПАО «Россети» (пункт 4.3.3 протокола от 08.07.2016 № 494пр) в части представления отчета об исполнении Плана развития за 1 квартал 2017 года на рассмотрение Правления ПАО «Россети» в срок до 20.04.2017. 3. Поручить Генеральному директору Общества в кратчайшие сроки обеспечить исполнение пункта 4.3.3 протокола Правления ПАО «Россети» от 08.07.2016 № 494пр. По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неполное завершение работ по установке общедомовых приборов учета на вводах в многоквартирные жилые дома в АО «Чеченэнерго» (23% от плана) и АО «Дагестанская сетевая компания» (41% от плана). 3. Поручить Генеральному директору Общества на очередное заседание Совета директоров Общества в рамках данного вопроса представить информацию о количестве точек учета, показания по которым не снимались 3 и более месяца, а также представить предложения по срокам завершения установки общедомовых приборов учета. По вопросу № 3 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: 1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить наличие отставаний от Директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 02.03.2017 № 133. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ликвидацию допущенного отставания от Директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 02.03.2017 № 133, имея ввиду завершение Комплексной программы не позднее 30.06.2017. По вопросу № 4 «О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов»: Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 2016 год»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества, за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 2016 года в части запланированного финансового результата (план: убыток 225,9 млн рублей, факт: убыток 1 234,2 млн рублей) в связи с отсутствием решения по консолидации имущества АО «Аланияэлектросеть», превышением фактического уровня потерь над плановым, снижением энергопотребления и пересмотром тарифно-балансовых решений с 01.11.2016 по филиалу «Севкавказэнерго», кредиторской задолженности (план: 6 096 млн рублей, факт: 6 917 млн рублей) и дебиторской задолженности (план: 2 514 млн рублей, факт: 4 490,5 млн рублей); 2.2. фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии по итогам 2016 года составил 96,9% (рассчитан, как отношение суммарной оплаты за услуги по передаче электроэнергии в отчетном году (с учетом неденежных расчетов) к начислению за услуги по передаче электроэнергии за период с декабря предшествующего года по ноябрь отчетного года); 2.3. невыполнение ПАО «МРСК Северного Кавказа» запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть по итогам 2016 года (план: 15,72% факт: 16,16%); 2.4. низкий уровень расчетов по итогам 2016 года за поставленную электроэнергию на розничном рынке (66% от начисления за период) и оптовом рынке электроэнергии (67% от начисления за период); 2.5. увеличение объема финансирования инвестиционной программы, относительно утверждённой Приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, (план: 1 235,3 млн рублей с НДС, факт: 1 707 млн рублей с НДС), в том числе использование привлеченных средств для финансирования инвестиционной программы (кредиты) в объеме 49 млн рублей при их отсутствии в инвестиционной программе, а также неисполнение инвестиционной программы в части освоения капитальных вложений на 8% (план – 922 млн руб., факт – 851 млн руб.) и ввода трансформаторной мощности на 38% (план – 85 МВА, факт – 53 МВА); 2.6. нарушение требований Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 23.07.2015 № 439. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по истребованию 100% просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии Срок: до 01.06.2017; 3.2 принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов; 3.3 представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах увеличения объема финансирования инвестиционной программы, в том числе использования внеплановых источников финансирования, а также причины неисполнения инвестиционной программы в соответствии с п. 2.5 настоящего решения; 3.4 при формировании расходов по плану работ по техническому обслуживанию и ремонту на будущие периоды не допускать снижения доли затрат в общем объеме затрат в ПАО «МРСК Северного Кавказа», а также рассмотреть возможность увеличения доли затрат на ТОиР электросетевого оборудования в общем объеме затрат Общества; 3.5 провести инвентаризацию просроченных обязательств Общества, разработать план мероприятий по погашению кредиторской задолженности, в том числе по договорам поставки и подряда для технического обслуживания и ремонта, и представить на рассмотрение Совета директоров Общества. Срок: до 01.06.2017. По вопросу № 6 «Об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План) за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить плановый эффект от реализации мероприятий Плана 7,032 млрд руб., фактический эффект 5,175 млрд руб., в том числе: - реализацию мероприятий в части принятия мер по установлению тарифно-балансовых решений; - снижение операционных издержек, повышения платежной дисциплины потребителей, что позвонило снизить чистый годовой убыток Общества с (-3 018,4 млн руб.) в 2015 году до (-1234,2 млн руб.) в 2016 году; - снижение уровня потерь (факт 2015 года – 16,30%, факт 2016 года – 16,16%); - повышение уровня расчетов за услуги по передаче электроэнергии с 87,5% в 2015 году до 95,7% в 2016 году. 3. Поручить Генеральному директору Общества продолжить работу по реализации мероприятий Плана. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.05.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.05.2017 № 296. |

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2017 №91) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «15» мая 2017 г. М.П.