##### ПРОТОКОЛ № 359

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения: 30 октября 2018 года.

Форма проведения: очно-заочная.

Время начала заседания: 12.00 мск.

Время окончания заседания: 14.40 мск.

Дата и время подведения итогов заочного голосования: 31 октября 2018 года 23:00

Дата составления протокола: 02 ноября 2018 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

| В заседании принимали участие (путем совместного присутствия) члены Совета директоров: | А.Ю. Перец, Ю.В. Зайцев, А.В. Раков, Д.Л. Гурьянов, Д.Б. Акопян, П.В. Гребцов, А.Ю. Серов. |
| --- | --- |
| В заседании путем направления опросного листа принимали участие члены Совета директоров: | Н.И. Сасин, О.А. Сергеева, В.А. Домнич, Д.Б. Гвоздев. |

Кворум имеется.

Председательствующий на заседании: А.Ю. Перец, Председатель Совета директоров, главный Советник ПАО «Россети».

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

- Тхакахова Иветта Владимировна – Первый заместитель Генерального директора

- Чернов Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

- Аликов Константин Батырбекович - Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

- Поляков Сергей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества

- Осипова Нина Николаевна - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата

- Решетников Михаил Юрьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

- Циканов Арсен Махмудович – Директор Департамента энергосбытовой деятельности

- Исхаки Нозим Мухамад-Козимович – Исполняющий обязанности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля

- Волковский Виталий Валерьевич – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

- Влазнева Алла Евгеньевна – Начальник Департамента по взаимодействию со СМИ

- Захохов Заур Юрьевич – Исполняющий обязанности начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции

- Щербина Сергей Николаевич – Начальник Департамента  капитального строительства

- Совершенова Екатерина Александровна – Начальник Департамента инвестиционной деятельности

- Сюмаков Игорь Владимирович – Главный специалист отдела корпоративного управления.

Присутствующие от ПАО «Россети»:

Кирюхин Сергей Владимирович – Главный советник ПАО «Россети».

В соответствии с решением Председателя Совета директоров Общества                         А.Ю. Перца вопрос 1.2 повестки дня  «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года»  снят с рассмотрения с поручением менеджменту Общества представить дополнительную информацию согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Повестка дня:

Вопрос №1: О деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» во 2 квартале 2018 года:

Вопрос №1.1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

Вопрос №1.2: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года.

Вопрос №1.3: О ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2018 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием на заседании Совета директоров Общества, проводимом в очно-заочной форме 30.10.2018, Корпоративного секретаря Общества Гайдей Олеси Борисовны избрать секретарем указанного заседания Совета директоров Сюмакова Игоря Владимировича, главного специалиста отдела корпоративного управления Общества.

Голосовали «ЗА»: Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В.,                   Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И.,                      Сергеева О.А., Серов А.Ю.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №1: О деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» во 2 квартале 2018 года:

Вопрос №1.1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за                  1 полугодие 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №3  к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 обеспечить выполнение запланированных показателей бизнес-плана по итогам 2018 года;

3.2 представить Совету директоров на очередное заседание, проводимое в очно-заочной форме, сведения о финансировании инвестиционной программы Общества, в том числе о финансировании комплексной системы учета электроэнергии, за период 2012-2015 гг. с разбивкой по годам и период  2016 год – 1 полугодие 2018 года с разбивкой по полугодиям;

3.3 обеспечить актуализацию и представление Совету директоров финансово-экономической модели Общества;

3.4 представить Совету директоров информацию о работе с просроченной дебиторской задолженностью и мероприятиях, проводимых по ее взысканию в рамках исполнительного производства;

3.5 представлять в составе материалов по вопросу о рассмотрении квартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества фактически прогнозируемые менеджментом Общества показатели исполнения бизнес-плана за соответствующий год;

3.6 при формировании бизнес-плана Общества на 2019 год и последующие периоды представлять на рассмотрение Совету директоров проекты финансово-экономических моделей, сформированных с учетом поступления средств дополнительной капитализации Общества и без поступления указанных средств.

Голосовали «ЗА»: Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В.,                   Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И.,                      Сергеева О.А., Серов А.Ю.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №1.2: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года в соответствии с                      Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

- увеличение количества невыполненных по итогам 1 полугодия 2018 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов в соответствии со скорректированной инвестиционной программой Общества, одобренной Советом директоров (протокол от 22.02.2018 №334), по сравнению с итогами 1 квартала 2018 года;

- информацию о ликвидации в срок до 30.09.2018 допущенных отставаний по приоритетным инвестиционным проектам, за исключением титула «Строительство РП ТП 10/0,4 кВ и КЛ 6-10 кВ от ПС 110/6 кВ «Парковая», отставания по которому планируется устранить 30.11.2018.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1.	принять меры по устранению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и проинформировать о них Совет директоров в рамках данного отчета за 9 месяцев 2018 года;

3.2. обеспечить в установленные сроки исполнение обязательств по технологическому присоединению Грозненской ТЭС и приемку в эксплуатацию объектов Плана развития ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

3.3 представить в составе материалов по вопросу «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года» информацию о последствиях срыва сроков исполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов и информацию о принимаемых мерах по недопущению в последующем срыва сроков исполнения указанных контрольных этапов;

3.4 провести оценку деятельности персонала Общества в части исполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

Голосовали «ЗА»: Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В.,                   Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И.,                      Сергеева О.А., Серов А.Ю.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно

Вопрос №1.3: О ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2018 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества продолжить работу по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

Голосовали «ЗА»: Акопян Д.Б., Гвоздев Д.Б., Гурьянов Д.Л., Гребцов П.В.,                   Домнич В.А., Зайцев Ю.В., Перец А.Ю., Раков А.В., Сасин Н.И.,                      Сергеева О.А., Серов А.Ю.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 –перечень информации для представления Совету директоров Общества*;

Приложение №2 – отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года*;

Приложение №3 – отклонения основных параметров бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года*;

Приложение №4 – отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года*;

Приложение №5 – отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во        2 квартале 2018 года*;

Приложение №6 - опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании путем заочного голосования*.

*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров		              А.Ю. Перец

Секретарь заседания                                                                                    И.В. Сюмаков