##### ПРОТОКОЛ  № 113

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,                                      ул.   Подстанционная, д. 18.

Дата проведения: 08 октября 2012 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 11 октября 2012 года.

Всего членов Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Шукшин Владимир Семенович

Ромейко Дмитрий Игоревич

Демидов Алексей Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Дьяков Федор Александрович

Иванов Николай Никитович

Осипов Александр Михайлович

Бердников Роман Николаевич

Не принимали участия в голосовании:

Лихов Хасан Муштафаевич

Неганов Леонид Валерьевич

Новиков Олег Анатольевич

Кворум имеется.

Повестка дня:

- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года.

- Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

- Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

- Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть».

- Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2017 гг.

- Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа».

- Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года.

Решение:

- Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года в части инвестиционной программы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ на 20%, финансирование на 42%.

- Отметить неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее Программа) за 1 полугодие 2012 года в части объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ на 22% (план = 1 696 млн. руб., факт = 1 330 млн. руб.), финансирование на 51% (план =                 2 159 млн. руб., факт = 1 059 млн. руб.).

- Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Северного Кавказа":

- представить отчет о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 1 полугодия 2012 года.

- обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации Программы по итогам  1 полугодия 2012  года.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

Решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять за основу скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1.   Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012 - 2016 гг. в сроки и порядке, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от  1 декабря 2009 г.  №977.

3.2.  Представить отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 30.10.2012;

3.3.  Отчет об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанный отчетный период 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.4.  Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.5. Вынести на заседание Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012.

4. Отметить ухудшение финансово-экономического положения Общества и нарушение по итогам 2 квартала 2012 года максимально допустимого лимита по покрытию долга.

5. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия решения Советом директоров ОАО "МРСК Северного Кавказа" разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год», «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 год», «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

По вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год»:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 год»:

- Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг., в т.ч. согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

- Поручить Генеральному директору Общества:

2.1	 Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012 - 2016 гг. в сроки и порядке, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г.  №977.

2.2  представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012 г;

2.3   при отличии утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 настоящего решения от скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 в срок до 30.10.2012 г.

По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года»:

- Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Дагэнергосеть» за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить невыполнение по итогам 1 полугодия 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 28,74% к отпуску в сеть, факт - 35,57% к отпуску в сеть).

- Поручить генеральному директору ОАО «Дагэнергосеть» на ближайшее заседание Совета директоров Общества представить объяснения о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

- Поручить генеральному директору ОАО «Дагэнергосеть» обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в  бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

- Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 4 настоящего решения в срок не позднее 45 дней с момента окончания соответствующего отчетного периода 2012 года.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2017 гг.

Решение:

- Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 гг.

- Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана Общества.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Решение:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Северного Кавказа» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа».

3. Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об одобрении агентского договора, заключаемого между                       ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Голосовали «ЗА»: Д.Л. Гурьянов, Д.И. Ромейко, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов,                   А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой   XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также В.С. Шукшин,               Р.Н. Бердников, признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Председатель Совета директоров	        В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь                                                                      О.Б. Кулешова