##### ПРОТОКОЛ  №47

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.18.

Дата проведения: 26 октября 2012 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров              ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 8 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Павлов Вадим Алексеевич

Гурьянов Денис Львович

Харин Андрей Николаевич

Воронин Алексей Юрьевич

Иноземцев Владимир Вячеславович

Осипов Александр Михайлович

Башинджагян Астхик Арташесовна

Тамбиев Тимур Хызырович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

- Об избрании секретаря Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Плана реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД»».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2012 года».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении плана мероприятий, направленных на ликвидацию  отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающего графики ликвидации отставаний по Комплексной программе».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол №111 от 27.08.2012) по вопросу №10 повестки дня заседания».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года».

- О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий».

14. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании Секретаря Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Тажирову Ольгу Николаевну.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Плана реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный План реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить прекращение участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД» на следующих существенных условиях:

- отчуждаемый непрофильный актив – доля в уставном капитале                     ООО «Энергострой ЛТД» в размере 0,01%;

- номинальная стоимость доли ОАО «МРСК Северного Кавказа» в уставном капитале ООО «Энергострой ЛТД» по состоянию на 30.06.2012 составляет 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения - продажа остальным участникам долевой собственности и самому ООО «Энергострой ЛТД» с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемой доли, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (Отчет об оценке № 5636-1), и составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;

- при отказе остальных участников долевой собственности от покупки отчуждаемой доли, продажа осуществляется на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива;

- начальная цена аукциона по отчуждению доли равна рыночной стоимости отчуждаемой доли, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (Отчет об оценке № 5636-1), и составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;

- порядок (срок) оплаты доли - до перехода права собственности на долю не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца;

- в случае признания открытого аукциона по отчуждению доли несостоявшимся, осуществить продажу доли в порядке и способами, утвержденными решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.09.2008 № 4, с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее Комплексная программа) за 2 квартал 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

- Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»                      П.А. Сельцовскому:

  - обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на недопущение возникновения отставаний по установке приборов учета электроэнергии по Комплексной программе по итогам 2012 года.

Срок - постоянно.

  - рассмотреть возможность выполнения всего объема работ по Комплексной программе опережающими темпами в срок до 30.06.2013 г., представить информацию об исполнении на заседание Совета директоров Общества.

Срок - 01.04.2013г.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году согласно Приложению №3 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года, согласно Приложению №4 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении плана мероприятий, направленных на ликвидацию  отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающего графики ликвидации отставаний по Комплексной программе».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающий графики ликвидации отставаний по Комплексной программе, согласно Приложению №5 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»                 П.А. Сельцовскому:

2.1. обеспечить безусловное выполнение Плана мероприятий по ликвидации отставания в рамках реализации Комплексной программы.

2.2. обеспечить рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества вопросов об исполнении Плана мероприятий в два этапа:

- за 9 месяцев 2012 года на ближайшем заседании Совета директоров Общества,

- по итогам 2012 года до 20.01.2013г.,

с последующим рассмотрением на совместных заседаниях Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям и Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция» согласно Приложению №6 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Комитета.

- Отметить отсутствие организации претензионно-исковой работы с подрядными организациями, недобросовестно выполнившими обязательства по договорам по состоянию на октябрь 2012 года.

- Поручить и.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»                     П.А. Сельцовскому:

  - обеспечить безусловное выполнение плана финансирования и капитальных вложений в 2012 году по объектам Комплексной программы, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО "МРСК Северного Кавказа" в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г., с учетом исполнения утвержденного на Совете директоров Общества плана-графика мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации объектов Комплексной программы.

Срок - 31.12.2012 г.

  - закрепить ответственность за сотрудниками ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Ингушэнерго», отвечающими за приёмку и подписание актов выполненных работ, за несоответствие объемов работ, подтвержденных актами сдачи – приемки выполненных работ по форме №КС-2, фактическим и за несоответствие принятых работ проектным решениям;

  - в рамках плана-графика мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации объектов Комплексной программы, разработать план мероприятий по ведению претензионно-исковой работы с подрядными организациями, недобросовестно выполнившими обязательства по договорам.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №11: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол №111 от 27.08.2012) по вопросу №10 повестки дня заседания».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить графики финансирования, освоения и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ для установления целевых значений соответствующих КПЭ "Выполнение контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ" и КПЭ "Выполнение графиков финансирования, освоения и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ" согласно Приложению №8 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №12: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2012 года: _____________________________

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №13: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №14: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями №9-34 к настоящему решению Комитета.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1.  осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложения №35 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Н. Харин, А.Ю. Воронин,                  В.В. Иноземцев, Т.Х. Тамбиев, А.М. Осипов, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета                                                                                  В.А. Павлов

| Секретарь Комитета |  | О.Н. Тажирова |
| --- | --- | --- |