##### ПРОТОКОЛ  №58

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13 «А».

Дата проведения: 04 апреля 2013 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров              ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 8 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Павлов Вадим Алексеевич

Воронин Алексей Юрьевич

Иноземцев Владимир Вячеславович

Осипов Александр Михайлович

Харин Андрей Николаевич

Башинджагян Астхик Арташесовна

В заочном голосовании не приняли участия:

Гурьянов Денис Львович

Тамбиев Тимур Хызырович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3-4 кварталы 2012 года».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов инвестиционной программы Общества 2011 года».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа  Общества о расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в 2012 году».

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг.».

6. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанных между  ОАО «Холдинг МРСК» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, за 4 квартал 2012 года».

7. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетном направлении деятельности: об утверждении Дорожной карты по консолидации электросетевых активов, подписанной между Обществом и Правительством Кабардино-Балкарской Республики».

8. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

9. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии, решаемых на уровне Общества».

10. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия Общества в ОАО   «Ставропольпромстройбанк».

11. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года».

12. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества  от 21.12.2012 (Протокол от 21.12.2012 №120) по вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности».

13. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества на 2013-2018 гг.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3-4 кварталы 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3-4 кварталы 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить неудовлетворительные темпы ввода данных в информационную систему «1С» в рамках паспортизации электросетевого оборудования по состоянию на 31.12.2012.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий плана-графика по внедрению системы управления производственными активами.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов инвестиционной программы Общества 2011 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа                        Общества о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов инвестиционной программы Общества 2011 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа  Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объёма работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа  опережающими темпами в срок до 30.06.2013 в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное выполнение в срок до 30.06.2013 следующих плановых показателей графиков выполнения работ, приложенных к отчёту:

| Республика Дагестан |
| --- |
| вид работ | выполнение ед.(план 2013г.) |
| Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД | 9 064 |
| Модернизация учета на присоединениях | 12 |
| Установка точек учета |  |
| Трёхфазные счётчики 0,4 кВ | 39 110 |
| Однофазные счётчики 0,2 кВ | 130 546 |

| Чеченская Республика |
| --- |
| вид работ | выполнение ед.(план 2013г.) |
| Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД | 8 572 |
| Модернизация учета на присоединениях | 1 189 |
| Установка точек учета |  |
| ПКУ 6-10 кВ | 496 |
| Трёхфазные счётчики 0,4 кВ | 6 942 |
| Однофазные счётчики 0,2 кВ | 23 971 |

| Республика Ингушетия |
| --- |
| вид работ | выполнение ед.(план 2013г.) |
| Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД | 864 |
| Модернизация учета на присоединениях | 471 |
| Установка точек учета |  |
| ПКУ 6-10 кВ | 218 |
| Трёхфазные счётчики 0,4 кВ | 2 350 |
| Однофазные счётчики 0,2 кВ | 18 408 |

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в срок до 30.06.2013 обеспечить достижение 100% показателя опроса приборов учёта, учтённого в базах данных ОАО «МРСК Северного Кавказа».

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить ежемесячное рассмотрение на Совете директоров Общества отчётов о ходе работ по Комплексной программе до окончания выполнения всех работ, предусмотренных программой.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян, А.Н. Харин.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в 2012 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в 2012 году в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа                     Общества о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг.  в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанных между  ОАО «Холдинг МРСК» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, за 4 квартал 2012 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа                     Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Холдинг МРСК» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетном направлении деятельности: об утверждении Дорожной карты по консолидации электросетевых активов, подписанной между Обществом и Правительством Кабардино-Балкарской Республики».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1.	Утвердить Дорожную карту по консолидации электросетевых активов на территории Кабардино-Балкарской Республики от 11.01.2013 в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представлять на рассмотрение Совета директоров ежеквартальный отчет об исполнении решений, предусмотренных Дорожной картой, одновременно с отчетами по исполнению решений ранее утвержденных дорожных карт.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии, решаемых на уровне Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия Общества в ОАО   «Ставропольпромстройбанк».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с прекращением участия Общества в  ОАО «Ставропольпромстройбанк», на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «Ставропольпромстройбанк» (далее – акции), их доля в уставном капитале - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 3 (Три) рубля за акцию в количестве 9 004 (Девять тысяч четыре) штуки, что составляет 0,023% от уставного капитала ОАО «Ставропольпромстройбанк»;

- балансовая стоимость отчуждаемых акций по состоянию на 30.09.2012 составляет 9 004 (Девять тысяч четыре) рубля 00 копеек;

- способ отчуждения акций - продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива;

- начальная цена аукциона по отчуждению акций равна рыночной стоимости отчуждаемого пакета акций, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (отчет об оценке № 5636-2.1), и составляет 122 000 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек;

- порядок (срок) оплаты акций - до перехода права собственности на акции не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №11: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года:________________________

- Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №12: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества  от 21.12.2012 (Протокол от 21.12.2012 №120) по вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Отметить неисполнение п.2 решения Совета директоров Общества от 21.12.2012 (Протокол от 21.12.2012 №120) по вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности».

2. Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Комитета.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении данного поручения в срок не позднее 01.05.2013.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №13: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества на 2013-2018 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить  сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества на 2013-2018 гг. в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев,  А.М. Осипов, А.Н. Харин.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета                                                                                   В.А. Павлов

| Секретарь Комитета |  | О.Н. Тажирова |
| --- | --- | --- |