##### ПРОТОКОЛ  №64

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13 «А».

Дата проведения: 19 июля 2013 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров              ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 8 человек.

В заочном голосовании приняли участие члены Комитета:

Павлов Вадим Алексеевич

Воронин Алексей Юрьевич

Гурьянов Денис Львович

Иноземцев Владимир Вячеславович

Харин Андрей Николаевич

Башинджагян Астхик Арташесовна

Осипов Александр Михайлович

В заочном голосовании не принял участие:

Тамбиев Тимур Хызырович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переизбрании секретаря Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2012 год».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа».

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении контрольных точек проектов федеральных программ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» Общества на 2013 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О переизбрании секретаря Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия секретаря Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Тажировой Ольги Николаевны.

2. Избрать секретарем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Гайдей Олесю Борисовну.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Ю. Воронин,  В.В. Иноземцев, А.Н. Харин, А.М. Осипов, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу                                     «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2012 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2012 год, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, с учетом поручений по результатам совещания, состоявшегося 24.06.2013 в г. Пятигорске.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев, А.Н. Харин, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.А. Башинджагян.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества

- Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года_______

- Поручить Генеральному директору Общества:

2.1.	не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2.	не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Ю. Воронин,  В.В. Иноземцев, А.Н. Харин, А.М. Осипов, А.А. Башинджагян.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в  1 квартале 2013 г. Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

- Отметить крайне низкие показатели исполнения Комплексной программы в 1 квартале 2013 г., а именно:

- Финансирование - 5 % - (465 план, 22 факт, млн. руб. с НДС);

- Выполнение - 60 % (338 план, 203 факт, млн. руб., без НДС);

- Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа»  П.А. Сельцовскому:

  - Обеспечить безусловное завершение мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию объектов Комплексной программы в III квартале 2013 г., в соответствии с ИПР ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденной в соответствии с действующим законодательством;

  - В рамках рассмотрения ежеквартального отчета о выполнении Комплексной программы на Совете директоров Общества, указывать информацию о достигнутом эффекте от реализации инвестиционного проекта;

  - Представить на ближайшее очередное заседание Совета директоров полный подробный список всех мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы в срок с указанием ответственных и контрольных дат исполнения.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян, А.Н. Харин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении контрольных точек проектов федеральных программ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» Общества на 2013 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

- Утвердить контрольные сроки графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» Общества на 2013 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

- Плановые значения контрольных точек плана-графика реализации приоритетных проектов (федеральных программ) инвестиционной программы в составе годового/квартального КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114.

Голосовали «ЗА»: В.А. Павлов, Д.Л. Гурьянов, А.Ю. Воронин, В.В. Иноземцев, А.М. Осипов.

«ПРОТИВ»: А.А. Башинджагян, А.Н. Харин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета                                                                                В.А. Павлов

| Секретарь Комитета |  | О.Б. Гайдей |
| --- | --- | --- |