##### ПРОТОКОЛ № 147

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,                                      ул.   Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения:  «01» ноября  2013 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола:  «05» ноября 2013 года.

Всего членов Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Айрапетян Арман Мушегович

Варварин Александр Викторович

Варламов Николай Николаевич

Гурьянов Денис Львович

Демидов Алексей Владимирович

Мангаров Юрий Николаевич

Сельцовский Петр Андреевич

Шукшин Владимир Семенович

Не принимали участия в голосовании:

Левитская Алина Афакоевна

Лихов Хасан Муштафаевич

Черезов Андрей Владимирович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1.  О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 30.09.2013.

4. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2018 гг.

5. Об исполнении п. 2 решения Совета директоров Общества от 23.09.2013 (Протокол от 25.09.2013 №142) по вопросу №5 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 №129) по вопросу №6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013».

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года.

8. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий плана-графика по внедрению системы управления производственными активами.

Голосовали «ЗА»: Айрапетян А.М., Варламов Н.Н., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Демидов А.В., Мангаров Ю.Н., Сельцовский П.А., Шукшин В.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013.

Решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013 в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить:

- низкий уровень автоматизации объектов, а именно 56 % от общего количества установленных приборов учета;

- отсутствие интеграции верхнего и нижнего уровней системы КСУЭ;

- длительные сроки рассмотрения и подписания проектов дополнительных соглашений по Комплексной программе, учитывающих изменение условий приемки работ и возможность прямого финансирования субподрядных организаций, как со стороны подрядных организаций так и со стороны ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

- неисполнение утвержденного Советом директоров Общества плана мероприятий, необходимого для завершения Комплексной программы;

- отсутствие актуализированных графиков производства работ, поставки оборудования и материалов, а также ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы в Республике Дагестан;

- наличие проблемных вопросов, связанных с работой программного обеспечения по автоматизации приборов учета.

- Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
П.А. Сельцовскому:

- обеспечить представление на ближайшее заседание Совета директоров Общества информации о неисполнении утвержденного плана мероприятий, необходимого для завершения Комплексной программы;

- обеспечить проведение всех необходимых мероприятий для обеспечения в 2013 году ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы, в том числе с учетом получения положительного заключения повторной Главгосэкспертизы проектно-сметной документации;

- сформировать предложения по внесению изменений в существующие бизнес-процессы «Реализация услуг по передаче электроэнергии» с учетом ввода в эксплуатацию КСУЭ и вынести для рассмотрения данные предложения на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Айрапетян А.М., Варламов Н.Н., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Демидов А.В., Мангаров Ю.Н., Сельцовский П.А., Шукшин В.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 30.09.2013.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 30.09.2013 в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Айрапетян А.М., Варламов Н.Н., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Демидов А.В., Мангаров Ю.Н., Сельцовский П.А., Шукшин В.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2018 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2018 гг. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Айрапетян А.М., Варламов Н.Н., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Демидов А.В., Мангаров Ю.Н., Сельцовский П.А., Шукшин В.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об исполнении п. 2 решения Совета директоров Общества от 23.09.2013 (Протокол от 25.09.2013 №142) по вопросу №5 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 №129) по вопросу №6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013».

Решение:

Принять к сведению информацию, представленную в рамках исполнения  п. 2 решения Совета директоров Общества от 23.09.2013 (Протокол от 25.09.2013 №142) по вопросу №5 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 №129) по вопросу №6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013», в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Айрапетян А.М., Варламов Н.Н., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Демидов А.В., Мангаров Ю.Н., Сельцовский П.А., Шукшин В.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды имущества №79/2012 от 01.05.2012, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»;

ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор».

Предмет Дополнительного соглашения:

1.Приложение № 1 к Договору дополнить имуществом в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению.

2.Исключить из Приложения № 1 к Договору имущество – компьютер Celeron (инв. № 01050046).

3.Исключить из Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 21.03.2013 к Договору имущество – персональный компьютер HP 8300E SFF i32120 (инв. № ДЭ0003485).

4.Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при этом Стороны установили, что изменение условий, предусмотренных пунктами 2, 3 Дополнительного соглашения, применяется к отношениям, возникшим с 22 августа 2013 года.

Голосовали «ЗА»: Айрапетян А.М., Варламов Н.Н., Варварин А.В.,                            Гурьянов Д.Л., Демидов А.В., Мангаров Ю.Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, В.С. Шукшин, не являющиеся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №7: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на                         4 квартал 2013 года.

Решение:

- Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на                           4 квартал 2013 года:

тыс. руб.

| Наименование | Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса | Дивиденды (без налога) |
| --- | --- | --- |
| Октябрь | 7 525 | 0 |
| Ноябрь | 7 525 | 0 |
| Декабрь | 7 525 | 0 |

##### Поручить Генеральному директору Общества:

##### - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

##### - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Айрапетян А.М., Варламов Н.Н., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Демидов А.В., Мангаров Ю.Н., Сельцовский П.А., Шукшин В.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Айрапетян А.М., Варламов Н.Н., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Демидов А.В., Мангаров Ю.Н., Сельцовский П.А., Шукшин В.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров		           В.С. Шукшин

Корпоративный секретарь                                                                              О.Б. Гайдей