##### ПРОТОКОЛ  №79

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск,                           пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 22 апреля 2014 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата составления протокола: 23 апреля 2014 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Лисавин А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Варварин А.В., Иванова Т.А., Раков А.В.

В заочном голосовании не приняли участие следующие члены Комитета: Башинджагян А.А., Ящерицына Ю.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 28.02.2014».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 28.02.2014».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 28.02.2014 в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

- Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 № 129) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013».

- Отметить:

- неисполнение сроков проведения мероприятий по паспортизации потребителей и формирование баз КСУЭ с адресной привязкой к центрам питания на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики, установленных Приказами ОАО «МРСК Северного Кавказа» № 26 от 23.01.2014 и №110 от 27.02.2014.

- отсутствие актуализированных планов-графиков производства работ, поставки оборудования и материалов, а также ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы, с учетом проведенной паспортизации существующих абонентов, а также инвентаризации установленного подрядными организациями оборудования, в рамках реализации Комплексной программы (Приказ Общества от 27.02.2014 №110).

- Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» представить отчет о текущем статусе и причинах неисполнения Приказов ОАО «МРСК Северного Кавказа» № 26 от 23.01.2014 и №110 от 27.02.2014 в рамках рассмотрения на заседании Совета директоров Общества вопроса об исполнении Комплексной программы в  1 квартале 2014 года.

Голосовали «ЗА»:  Лисавин А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Варварин А.В., Иванова Т.А., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Председатель  Комитета                                                                              А.В. Лисавин

Секретарь Комитета                                                                                     И.В. Сюмаков